建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：邵东县星沙物流园三标段（3F4F9＃10＃2#车库)

工程编号：43052118031601002

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵东星沙物流股份有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430500682841201Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 位于邵东县希望大道以东、昭阳大道以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规【建】字第邵规建宗（2018）03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 邵发改审【2017】 22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 邵东县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2017-01-24 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 300000 |  |  |  | 总投资 （万元） | 78000 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目第一期规划用地 228.36 亩，总建筑面积 30 万㎡，其中零担配送区建筑面积9万㎡，物流仓储区建筑面积7万㎡，农村电子商务大楼建筑面积 6万㎡,综合服务大楼与配套用房建筑面积8万㎡，停车坪 18 万㎡及进行配套设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2018-03-10 |  |  |  | 计划竣工 | 2018-12-30 |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2017FW02516(430500)-S180250031-KH |  |  |  | 审查完成日期 | 2018-02-08 |  |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |  |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 914300007431694993 |  |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 长沙崇正建筑工程技术有限公司 |  |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111344730728W |  |  |  |
|  | 建设规模 | 55573㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 邵东县星沙物流园三标段（3F4F9＃10＃2#车库) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南陆泓建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 43052118031601002-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 10003.1400 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘聪 |  |  |  | 身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 建设规模 | 邵东星沙物流园三标段（3F栋4F栋9＃栋10＃栋)总投资额：10003.14万元，建筑总面积55573平方米，其中3F栋层高：12层、4F栋层高：11层、9＃栋层高：3层、10＃栋层高：3层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 基础、承台梁及以上的土建工程；屋面工程；地下室、卫厨等防水工程；内墙基层粉刷工程；裙楼以上的外墙饰面工程；设备基础工程；化粪池工程；防雷接地工程；给排水、强电、弱电、暖通、消防管道的留洞和预埋件工程等。具体以施工设计图和甲方书面通知为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2018-02-08 |  |  |  | 记录登记时间 | 2018-03-19 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2018-12-30 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 296日历天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | [邵星]20180116-001 |  |  |  | 合同名称 | 邵东星沙物流园 |  |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 |  |  |  | 签订日期 | 2017-12-12 |  |  |  |
|  | 合同金额 | 1620000.00元 |  |  |  | 合同记录登记时间 | 2018-03-20 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2017-12-12 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2018-12-31 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 384天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 约27万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 施工阶段的质量控制，施工阶段的投资控制、施工阶段的进度控制、施工阶段的合同管理、施工阶段的组织与协调、施工阶段的风险管理、施工阶段的现场安全文明管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 邵东县星沙物流园三标段 （3F4F9#10#2#车库） |  |  |  | 施工许可证编号 | 430521201803150102 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南陆泓建筑工程有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 北京中建建筑设计院有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 李露阳 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 潘宏毅 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 10003 |  |  |  | 面积（平方米） | 55573 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2018-03-15 |  |  |  | 合同工期 | 296天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2018-12-30 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 55573㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘聪 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243131429578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘永红 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08053010600000042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 申广武 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 42006619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 3#F |  | 建筑面积（平方米） | 14621.12 | 地上/下层数 | 11F | 高度（米） |  | 36.55 |
|  | 单项工程2 | 4#F |  | 建筑面积（平方米） | 14621.12 | 地上/下层数 | 5+6F | 高度（米） |  | 47.35 |
|  | 单项工程3 | 9# |  | 建筑面积（平方米） | 11209.5 | 地上/下层数 | 3F | 高度（米） |  | 15.1 |
|  | 单项工程4 | 10# |  | 建筑面积（平方米） | 11598.93 | 地上/下层数 | 3F | 高度（米） |  | 15.1 |
|  | 单项工程5 | 2#车库 |  | 建筑面积（平方米） | 3522.33 | 地上/下层数 | -2 | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程6 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 （一） | 竣工验收备案编号 | 2019-FJ-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 16382.285 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 16382.285平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2019-09-05 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019-07-24 |  |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 星沙物流园3F栋 | 建筑面积（平方米） |  | 16382.285 | 地上/下层数 | 11+1 | 高度（米） | 46.55 |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信息 （二） | 竣工验收备案编号 | 2019-FJ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 16382.285 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 16382.285平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2019-09-05 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019-07-24 |  |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 星沙物流园4F栋 | 建筑面积（平方米） |  | 16382.285 | 地上/下层数 | 11+1 | 高度（米） | 47.35 |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信息 （三） | 竣工验收备案编号 | 2019-FJ-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 11209.5 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 11209.5平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2019-09-05 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019-06-11 |  |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 星沙物流园9#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 11209.5 | 地上/下层数 | 3 | 高度（米） | 15.1 |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信息 （四） | 竣工验收备案编号 | 2019-FJ-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 11598.93 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 11598.93平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2019-09-05 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019-06-11 |  |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 星沙物流园10#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 11598.93 | 地上/下层数 | 3+1 | 高度（米） | 15.1 |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 施工员 | 陶振韬 | **** | 43161019000447 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 施工员 | 卿亚腾 | **** | 43161019000448 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 质量员 | 李葵 | **** | 43151060004321 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 安全员 | 邱文涛 | **** | 43152020006134 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 安全员 | 马黎彬 | **** | 43152020006130 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 申广武 | **** | 42006619 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 谭志祥 | **** | XS17-E0067 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 监理员 | 姜佳 | **** | XY17-E0162 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄新宇 | **** | XY17-E0163 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京中建建筑设计院有限公司 | 设计负责人 | 李露阳 | **** | 1101030-032 | 注册一级注册建筑师 |
| 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 勘察负责人 | 潘宏毅 | **** | 4301166-AY007 | 注册岩土工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更