建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：邵东星沙物流园二标段（3＃A、B、C、D、E栋4＃A、B、C、D、E栋)

工程编号：43052118031601003

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵东星沙物流股份有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430500682841201Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 位于邵东县希望大道以东、昭阳大道以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规【建】字第邵规建宗（2018）03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 邵发改审【2017】 22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 邵东县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2017-01-24 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 300000 |  |  |  | 总投资 （万元） | 78000 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目第一期规划用地 228.36 亩，总建筑面积 30 万㎡，其中零担配送区建筑面积9万㎡，物流仓储区建筑面积7万㎡，农村电子商务大楼建筑面积 6万㎡,综合服务大楼与配套用房建筑面积8万㎡，停车坪 18 万㎡及进行配套设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2018-03-10 |  |  |  | 计划竣工 | 2018-12-30 |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2017FW02516(430500)-S180250031-KH |  |  |  | 审查完成日期 | 2018-02-08 |  |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |  |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 914300007431694993 |  |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 长沙崇正建筑工程技术有限公司 |  |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111344730728W |  |  |  |
|  | 建设规模 | 66290.19㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 邵东县星沙物流园二标段（3#ABCDE4#ABCDE栋） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南陆泓建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 43052118031601003-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 11932.229947 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 岳斌 |  |  |  | 身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建筑面积为66290.19㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 基础、承台梁及以上的土建工程；屋面工程；地下室、卫厨等防水工程；内墙基层粉刷工程；裙楼以上的外墙饰面工程；设备基础工程；化粪池工程；防雷接地工程；给排水、强电、弱电、暖通、消防管道的留洞和预埋件工程等。具体以施工设计图和甲方书面通知为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2018-02-08 |  |  |  | 记录登记时间 | 2018-03-19 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2018-12-30 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 296日历天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | [邵星]20180116-001 |  |  |  | 合同名称 | 邵东星沙物流园 |  |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 |  |  |  | 签订日期 | 2017-12-12 |  |  |  |
|  | 合同金额 | 1620000.00元 |  |  |  | 合同记录登记时间 | 2018-03-20 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2017-12-12 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2018-12-31 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 384天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 约27万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 施工阶段的质量控制，施工阶段的投资控制、施工阶段的进度控制、施工阶段的合同管理、施工阶段的组织与协调、施工阶段的风险管理、施工阶段的现场安全文明管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 邵东县星沙物流园二标段（3＃ABCDE4＃ABCDE栋) |  |  |  | 施工许可证编号 | 430521201803150101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南陆泓建筑工程有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 北京中建建筑设计院有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 李露阳 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 潘宏毅 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 11932 |  |  |  | 面积（平方米） | 66290.19 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2018-03-15 |  |  |  | 合同工期 | 296天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2018-12-30 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 66290.19㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 岳斌 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243141538965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 胡如良 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 0416104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 申广武 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | **** |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 42006619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 3#A |  | 建筑面积（平方米） | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 23.25 |
|  | 单项工程2 | 3#B |  | 建筑面积（平方米） | 6602.61 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 23.6 |
|  | 单项工程3 | 3#C |  | 建筑面积（平方米） | 10070.21 | 地上/下层数 | 5F | 高度（米） |  | 23.7 |
|  | 单项工程4 | 3#D |  | 建筑面积（平方米） | 4723.41 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 23.25 |
|  | 单项工程5 | 3#E |  | 建筑面积（平方米） | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 22.95 |
|  | 单项工程6 | 4#A |  | 建筑面积（平方米） | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 22.9 |
|  | 单项工程7 | 4#B |  | 建筑面积（平方米） | 6602.61 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 23.3 |
|  | 单项工程8 | 4#C |  | 建筑面积（平方米） | 10923.58 | 地上/下层数 | 5F | 高度（米） |  | 23.4 |
|  | 单项工程9 | 4#D |  | 建筑面积（平方米） | 4723.41 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 22.45 |
|  | 单项工程10 | 4#E |  | 建筑面积（平方米） | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） |  | 22.75 |
| 竣工验收备案信息（一） | 竣工验收备案编号 | 2019-FJ-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 32718.41 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 32718.41平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2019-09-05 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019-07-24 |  |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 3#A | 建筑面积（平方米） |  | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 23.25 |  |
|  | 单项工程2 | 3#B | 建筑面积（平方米） |  | 6602.61 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 23.6 |  |
|  | 单项工程3 | 3#C | 建筑面积（平方米） |  | 10070.21 | 地上/下层数 | 5F | 高度（米） | 23.7 |  |
|  | 单项工程4 | 3#D | 建筑面积（平方米） |  | 4723.41 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 23.25 |  |
|  | 单项工程5 | 3#E | 建筑面积（平方米） |  | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 22.95 |  |
| 竣工验收备案信息 （二） | 竣工验收备案编号 | 2019-FJ-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 33571.78 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 33571.78平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018-03-10 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2019-09-05 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019-07-24 |  |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |  |
|  | 单项工程6 | 4#A | 建筑面积（平方米） |  | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 22.9 |  |
|  | 单项工程7 | 4#B | 建筑面积（平方米） |  | 6602.61 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 23.3 |  |
|  | 单项工程8 | 4#C | 建筑面积（平方米） |  | 10923.58 | 地上/下层数 | 5F | 高度（米） | 23.4 |  |
|  | 单项工程9 | 4#D | 建筑面积（平方米） |  | 4723.41 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 22.45 |  |
|  | 单项工程10 | 4#E | 建筑面积（平方米） |  | 5661.09 | 地上/下层数 | 5F(3F) | 高度（米） | 22.75 |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 施工员 | 石彭珂 | **** | 43151010007391 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 施工员 | 莫鑫新 | **** | 43171010031382 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 质量员 | 李彩萍 | **** | 43171060017171 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 安全员 | 刘凯 | **** | 43172020028348 |
| 湖南陆泓建筑工程有限公司 | 安全员 | 赵行辉 | **** | 43172020028352 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 申广武 | **** | 42006619 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 刘朝霞 | **** | XS17-E0036 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 监理员 | 李博 | **** | XY17-E0165 |
| 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 监理员 | 糜婷婷 | **** | XY17-E0065 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京中建建筑设计院有限公司 | 设计负责人 | 李露阳 | **** | 1101030-032 | 注册一级注册建筑师 |
| 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 勘察负责人 | 潘宏毅 | **** | 4301166-AY007 | 注册岩土工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更