市级重点民生项目进度情况表

项目名称：保障性租赁住房

填报单位（公章）：邵阳市住房和城乡建设局 主要负责人签字：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 计划任务数 | 累计完成数（进展情况） | 占年任务之比 |
| 全 市 | 1200 | 1335 | 111.00% |
| 市 直 |  |  |  |
| 邵东市 |  |  |  |
| 新邵县 | 441 | 441 | 100.00% |
| 隆回县 |  |  |  |
| 洞口县 |  |  |  |
| 武冈市 | 507 | 642 | 126.63% |
| 邵阳县 | 252 | 252 | 100.00% |
| 绥宁县 |  |  |  |
| 城步苗族自治县 |  |  |  |
| 新宁县 |  |  |  |
| 大祥区 |  |  |  |
| 双清区 |  |  |  |
| 北塔区 |  |  |  |

市级重点民生实事项目基本情况表

（或受益对象明细表）

项目名称： 保障性租赁住房

填报单位（公章）：邵阳市住房和城乡建设局 主要负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目明细 （或受益人姓名） | 建设地址 （受益人居住地址） | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| 邵阳广益实验学校保障性租赁住房项目 | 新邵经济开发区七秀路 | 王婷婷 | 15243921142 | 已开工 |  |
| 湖南鸿腾铝业有限公司保障性租赁住房项目 | 新邵县雀塘镇雀塘社区（东至本企业厂区道路、西至建设路、南至阳光路、北至本企业厂区道路) | 刘书玲 | 19118105588 | 已开工 |  |
| 邵阳县工业园区  保障性租赁住房  建设项目 | 邵阳县塘渡口镇工业园区东靠洛湛铁路和二广高速公路，西接新建的60米宽邵阳大道，南、北临塘渡口、九公桥二个高速公路连接线 | 吴新军 | 13975911935 | 已完工 |  |
| 武冈市家家康冷链物流园保障性租赁住房项目 | 武冈市湘商产业园恒泰路（东至食品产业园、南至乡乡汇、西至恒泰路，北至百威北路） | 周丽芳 | 18975967951 | 已完工 |  |
| 武冈塑高科技保障性租赁住房项目 | 湖南省武冈市武冈大道以南、帝立德以东地段（东至城东路，南至九恒路，西至湖南帝立德科技有限公司，北至武冈骏达体育用品有限公司） | 曾昭定 | 13926546790 | 已完工 |  |
| 武冈雅绮服饰保障性租赁住房项目 | 湖南省武冈市法相岩办事处经开区恒泰路（武冈大道以南、恒泰路以西、长安村以东、长安村委会以北） | 李吉贵 | 13873978973 | 已完工 |  |
| 武冈骏达保障性租赁住房项目 | 湖南省武冈市法相岩街道办事处城东路以西、武冈东出口收费站以南（东至九恒路，南至高科塑化有限公司，西至帝立德科技有限公司，北至武冈大道辅道） | 刘少健 | 13607475495 | 已完工 |  |
| 武冈市经济开发区标准化厂房保障性租赁住房项目 | 湖南省武冈市经开区武冈东出口百威南路（北至百威南路、南至武冈大道、东至现代种业产业园、西至科盛制造） | 丁向科 | 13574913209 | 已完工 |  |
| 武冈市帝立德保障性租赁住房项目 | 武冈市武冈大道帝立德工业园内（东至湖南塑高科技有限公司，南至九恒路，西至恒泰路，北至武冈大道辅道） | 邓联志 | 18692926507 | 已完工 |  |
| 湖南科盛保障性租赁住房项目 | 湖南省武冈市武冈东出口百威路8号，（南至武冈大道，东至高速东出口，西至保税物流园，北至武冈百威啤酒厂） | 张韬 | 17775667667 | 已完工 |  |
| 武冈浙商产业园保障性租赁住房项目 | 武冈市湘商产业园二期水云东路（城东路以西、水云东路以南、新铺东路以北、湘商路以东） | 邓忠志 | 13607390600 | 已完工 |  |
| 武冈市湾头桥镇泉塘完小保障性租赁住房项目 | 武冈市湾头桥镇泉塘完小内 | 唐景华 | 13787491231 | 已完工 |  |
| 武冈市邓元泰镇江塘中学保障性租赁住房项目 | 武冈市邓元泰镇江塘中学内 | 朱国培 | 18973902387 | 已完工 |  |
| 荆竹铺镇中心小学保障性租赁住房项目 | 武冈市荆竹铺镇中心小学内 | 段世洋 | 13873933431 | 已完工 |  |
| 荆竹铺镇朱溪中学保障性租赁住房项目 | 武冈市荆竹铺镇朱溪中学内 | 李允民 | 13574978243 | 已完工 |  |
| 湾头桥镇中心小学保障性租赁住房项目 | 武冈市湾头桥镇中心小学内 | 李辉芒 | 13487634188 | 已完工 |  |
| 武冈市双牌镇中心小学保障性租赁住房项目 | 武冈市双牌镇中心小学内 | 陈丽佳 | 18508422499 | 已完工 |  |
| 武冈市龙田中学保障性租赁住房项目 | 武冈市水西门街道龙田中学内 | 周光利 | 13874265516 | 已完工 |  |
| 武冈市安乐中心小学保障性租赁住房项目 | 武冈市法相岩街道安乐中心小学内 | 马二虎 | 15243955198 | 已完工 |  |