建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程

审核部门（公章）：

工程编号：430524202412100400                   审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 | 企业信用代码 | 914305247853813751 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县 |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20200804号 |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2019〕87号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019年12月5日 | 立项机关级别 | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 82970.00 | 总投资 （万元） | 3578.92 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用工程 |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程。道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2021年9月9日 | 计划竣工 | 2022年5月17日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | LHHF-SG-210826-08 | 开标时间 | 2021年8月30日 |
|  | 中标金额 (万元) | 2967.6491 | 面积(平方米) | 82970.00 |
|  | 发包单位名称 | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 | 中标单位名称 | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 隆回县宏发采购招投标有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
|  | 项目负责人 | 刘彩云 | 项目负责人证书编号 | 湘243111216490 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程。道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | LHHF-JL-210808-02 | 中标单位 | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 隆回县宏发采购招投标有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2021年8月10日 | 中标记录登记时间 | 2021年8月10日 |
|  | 项目负责人 | 彭志娥 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43012071 |
|  | 开工日期 | 2021年9月9日 | 竣工日期 | 2022年5月17日 |
|  | 中标金额 | 105 万元 | 总工期 | 250天 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程。道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程4.17km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020SZ00421(430500)-S180070186-SH | 审查完成日期 | 2020年09月17日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 勘察单位企业信用代码 | 91430100765611217B |
|  | 施工图审查机构名称 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111772250253X |
|  | 建设规模 | 道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 | 承包单位 | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  | 合同编号 | HNHX202109-01 | 合同金额 （万元） | 2967.6491 |
|  | 项目负责人 | 刘彩云 | 身份证号码 | ****** |
|  | 建设规模 | 道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2021年9月1日 | 记录登记时间 | 2021年9月1日 |
|  | 计划开工日期 | 2021年9月9日 | 计划竣工日期 | 2022年5月17日 |
|  | 合同工期 | 250天 | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | LP210815-16 | 合同名称 | 隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 湖南国藩项目管理有限公司 | 签订日期 | 2021年8月15日 |
|  | 合同金额 | 1050000.00元 | 合同记录登记时间 | 2021年8月15日 |
|  | 计划开工日期 | 2021年9月9日 | 计划竣工日期 | 2022年5月17日 |
|  | 合同工期 | 250天 | 质量目标 | 合格 |
|  | 建设规模 | 道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程4.17km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县民族大道北段及大桥路北段道路工程 | 施工许可证编号 | 430524202109220201 |
|  | 施工企业 | 湖南鸿兴建设有限公司 | 监理企业 | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 设计项目负责人 | 尹华勇 |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 勘察项目负责人 | 陈慧勇 |
|  | 合同金额（万元） | 2967.6491 | 面积（平方米） | 82970.00 |
|  | 发证日期 | 2021年9月22日 | 合同工期 | 250天 |
|  | 合同开工日期 | 2021年9月9日 | 合同竣工日期 | 2022年5月17日 |
|  | 建设规模 | 长度：4170m |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘彩云 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243111216490 |  |  |
|  | 技术负责人 | 戴镇海 | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08203080100001259 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 彭志娥 | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43012071 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202109220201-JX-001 |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2483.57 | 实际面积 （平方米） | 82970.00 |
|  | 实际建设规模 | 道路总长4.17km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2021年10月12日 | 竣工验收 备案日期 | 2022年8月4日 |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年6月19日 | 结构体系 | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 彭志娥 | ****** | 43012071 |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 省证监理工程师 | 胡世立 | ****** | XS12-K0072 |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 监理员 | 王冬梅 | ****** | XY20-K0017 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 刘彩云 | ****** | 湘243111216490 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 戴镇海 | ****** | B08203080100001259 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 胡立志 | ****** | 0432010194316003846 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 邓纲 | ****** | 0432010994318002231 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 孟莎 | ****** | 0432120200006000052 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 夏志刚 | ****** | 0432020294318006020 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程

审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110336               审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 企业信用代码 | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县 |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20200907号 |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2019〕91号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019年12月20日 | 立项机关级别 | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 63985.00 | 总投资 （万元） | 3056.83 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用工程 |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程。道路总长3.145km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2021年11月8日 | 计划竣工 | 2022年7月16日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43052420212102251-BZ-004 | 开标时间 | 2021年9月28日 |
|  | 中标金额 (万元) | 2679.21万元 | 面积(平方米) | 63985.00 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 中标单位名称 | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
|  | 项目负责人 | 徐松 | 项目负责人证书编号 | 湘243181964335 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程。道路总长3.145km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43052420212102251-BZ-002 | 中标单位 | 湖南顺昌建设监理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2021年9月10日 | 中标记录登记时间 | 2021年9月10日 |
|  | 项目负责人 | 张军 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 32024750 |
|  | 开工日期 | 2021年11月8日 | 竣工日期 | 2022年7月16日 |
|  | 中标金额 | 78 万元 | 总工期 | 250天 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程。道路总长3.145km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程3.145km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020SZ00459(430500)-S180160235-SH | 审查完成日期 | 2020年10月13日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91430000MA4L2C824C |
|  | 施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430500730526872W |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程。道路总长3.145km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 | 承包单位 | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  | 合同编号 | HNHX202110-07 | 合同金额 （万元） | 2679.2100 |
|  | 项目负责人 | 徐松 | 身份证号码 | ****** |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程。道路总长3.145km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2021年10月21日 | 记录登记时间 | 2021年10月21日 |
|  | 计划开工日期 | 2021年11月8日 | 计划竣工日期 | 2022年7月16日 |
|  | 合同工期 | 250天 | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | 20210919-02 | 合同名称 | 隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 湖南顺昌建设监理有限公司 | 签订日期 | 2021年9月19日 |
|  | 合同金额 | 780000.00元 | 合同记录登记时间 | 2021年9月19日 |
|  | 计划开工日期 | 2021年11月8日 | 计划竣工日期 | 2022年7月16日 |
|  | 合同工期 | 250天 | 质量目标 | 合格 |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程；总长度3145.00米； |  |  |
|  | 合同承包内容 | 隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程3.145km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县桃花路（起于新村路-止于伏龙江南路）道路工程 | 施工许可证编号 | 430524202111180201 |
|  | 施工企业 | 湖南鸿兴建设有限公司 | 监理企业 | 湖南顺昌建设监理有限公司 |
|  | 设计企业 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 曾良军 |
|  | 勘察企业 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 勘察项目负责人 | 祝青云 |
|  | 合同金额（万元） | 2679.21万元 | 面积（平方米） | 63985.00 |
|  | 发证日期 | 2021年11月18日 | 合同工期 | 250天 |
|  | 合同开工日期 | 2021年11月8日 | 合同竣工日期 | 2022年7月16日 |
|  | 建设规模 | 3145m |  |  |
|  | 项目负责人 | 徐松 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243181964335 |  |  |
|  | 技术负责人 | 周光 | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08203080100001944 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 张军 | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 32024750 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202111180201-JX-001 |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2235.42万元 | 实际面积 （平方米） | 63985.00 |
|  | 实际建设规模 | 道路总长3.145km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2021年11月18日 | 竣工验收 备案日期 | 2022年9月15日 |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年7月26日 | 结构体系 | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南顺昌建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 张军 | ****** | 32024750 |
| 湖南顺昌建设监理有限公司 | 专监 | 兰新中 | ****** | XS20-A0751 |
| 湖南顺昌建设监理有限公司 | 专监 | 徐学 | ****** | 43000468 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 徐松 | ****** | 湘243181964335 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 周光 | ****** | B08203080100001944 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 林可大 | ****** | 0432010194318006935 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 吴文彬 | ****** | 0432010194317019452 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 李海林 | ****** | 0432010694316000433 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 罗陶 | ****** | 0432020294318002245 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 肖海娥 | ****** | 0432020294318003113 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 曾良军 | ****** |  | 市政工程 |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 雷薇 | ****** | AY234301052 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 刘杜平 | ****** | 4300147-S006 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县花门路道路工程项目     审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110337           审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县 |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20211003号 |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批〔2020〕89号 |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2020年11月10日 |  | 立项机关级别 | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 71234.00 |  | 总投资 （万元） | 3121.14 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县花门路道路工程项目。道路总长3.62km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2022年11月18日 |  | 计划竣工 | 2023年8月2日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-SG-221024-04 |  | 开标时间 | 2022年10月29日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 2998.86 |  | 面积(平方米) | 71234.00 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 联合体承包单位名称 | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 周朝晖 |  | 项目负责人证书编号 | 湘243161751208 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县花门路道路工程项目。道路总长3.62km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-JL-221101-04 |  | 中标单位 | 湖南顺昌建设监理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 招标方式 | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2022年11月1日 |  | 中标记录登记时间 | 2022年11月1日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 张军 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 | 32024750 |
|  |  | 开工日期 |  | 2022年11月18日 |  | 竣工日期 | 2023年8月2日 |
|  |  | 中标金额 |  | 78万元 |  | 总工期 | 257天 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县花门路道路工程项目。道路总长3.62km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县花门路道路工程项目3.62km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2021SZ00636（430500）-S180020131-SH |  | 审查完成日期 | 2021年10月23日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察单位企业信用代码 | 91430105395923642L |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430000785380030J |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县花门路道路工程项目。道路总长3.62km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | ZSHX2022211-02 |  | 合同金额 （万元） | 2998.8600 |
|  |  | 项目负责人 |  | 周朝晖 |  | 身份证号码 | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县花门路道路工程项目。道路总长3.62km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2022年11月9日 |  | 记录登记时间 | 2022年11月9日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年11月18日 |  | 计划竣工日期 | 2023年8月2日 |
|  |  | 合同工期 |  | 257天 |  | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | / |  | 合同名称 | 隆回县花门路道路工程项目监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南顺昌建设监理有限公司 |  | 签订日期 | 2022年10月9日 |
|  |  | 合同金额 |  | 780000.00元 |  | 合同记录登记时间 | 2022年10月9日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年11月18日 |  | 计划竣工日期 | 2023年8月2日 |
|  |  | 合同工期 |  | 257天 |  | 质量目标 | 合格 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县花门路道路工程项目。道路总长3.62km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回县花门路道路工程项目3.62km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县花门路道路工程项目 |  | 施工许可证编号 | 430524202211260201 |
|  |  | 施工企业 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 | 湖南顺昌建设监理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 | 尹华勇 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察项目负责人 | 谷淡平 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 2998.86 |  | 面积（平方米） | 71234.00 |
|  |  | 发证日期 |  | 2022年11月26日 |  | 合同工期 | 257天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2022年11月18日 |  | 合同竣工日期 | 2023年8月2日 |
|  |  | 建设规模 |  | 长度：3620m |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 周朝晖 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243161751208 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 杨莉 |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08213080100000408 |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 张军 |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 32024750 |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202211260201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2548.32 |  | 实际面积 （平方米） |  | 71234.00 |
|  | 实际建设规模 |  | 3620m |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2022年11月28日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2022年9月16日 |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2023年8月12日 |  | 结构体系 |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南顺昌建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 张军 | ****** | 32024750 |
| 湖南顺昌建设监理有限公司 | 专监 | 兰新中 | ****** | XS20-A0751 |
| 湖南顺昌建设监理有限公司 | 专监 | 徐学 | ****** | 43000468 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 周朝晖 | ****** | 湘243161751208 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 杨莉 | ****** | B08213080100000408 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 林可大 | ****** | 0432010194318006935 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 吴文彬 | ****** | 0432010194317019452 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 李海林 | ****** | 0432010694316000433 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 罗陶 | ****** | 0432020294318002245 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 肖海娥 | ****** | 0432020294318003113 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县南山路道路工程           审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110043             审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 914305247853813751 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20220218号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批〔2021〕197号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2021年12月17日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 94317.00 |  | 总投资 （万元） |  | 3925.62 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县南山路道路工程。道路总长4.73km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2022年6月14日 |  | 计划竣工 |  | 2022年12月11日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | 43052420222102251-BZ-004 |  | 开标时间 |  | 2022年7月28日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 2960.26 |  | 面积(平方米) |  | 94317.00 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南华中源工程项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 刘洋 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243111217266 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县南山路道路工程。道路总长4.73km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | 43052420222102251-BZ-001 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南华中源工程项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2022年7月20日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2022年7月20日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  |  | 开工日期 |  | 2022年8月3日 |  | 竣工日期 |  | 2023年1月30日 |
|  |  | 中标金额 |  | 95 万元 |  | 总工期 |  | 180天 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县南山路道路工程。道路总长4.73km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县南山路道路工程4.73km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2022SZ00459(430500)-S180160189-SH |  | 审查完成日期 |  | 2022年3月21日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000MA4L2C824C |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430500730526872W |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县南山路道路工程。道路总长4.73km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | ZSHX202207-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 2960.26 |
|  |  | 项目负责人 |  | 刘洋 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县南山路道路工程。道路总长4.73km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2022年8月2日 |  | 记录登记时间 |  | 2022年8月2日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年8月3日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年1月30日 |
|  |  | 合同工期 |  | 180天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | / |  | 合同名称 |  | 隆回县南山路道路工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2022年8月2日 |
|  |  | 合同金额 |  | 950000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2022年8月2日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年8月3日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年1月30日 |
|  |  | 合同工期 |  | 180天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县南山路道路工程。道路总长4.73km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回县南山路道路工程4.73km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县南山路道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202208080201 |
|  |  | 施工企业 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 尹华勇 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 蓝宏珍 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 2960.26 |  | 面积（平方米） |  | 94317.00 |
|  |  | 发证日期 |  | 2022年8月8日 |  | 合同工期 |  | 180天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2022年8月3日 |  | 合同竣工日期 |  | 2023年1月30日 |
|  |  | 建设规模 |  | 4730m |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 刘洋 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243111217266 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 黄少华 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08173080100001591 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202208080201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2980.42 |  | 实际面积 （平方米） |  | 94317.00 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 4730m |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2022年8月8日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2023年4月28日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2023年2月4日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 张廷梁 | ****** | XS20A0902 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 张丰渊 | ****** | XS20A1409 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 刘洋 | ****** | 湘243111217266 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 黄少华 | ****** | B08173080100001591 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 刘跃虎 | ****** | 0432210100018004435 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 唐松柏 | ****** | 0432210100015004566 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 汪新 | ****** | 0432110600015000813 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 王栋 | ****** | 0432220200016003707 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 刘文斌 | ****** | 0432320200005001000 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县沿江北路道路工程         审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110341             审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20210808号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批〔2020〕91号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2020年11月13日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 60130.00 |  | 总投资 （万元） |  | 3125.40 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县沿江北路道路工程。道路总长4.56km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2022年5月20日 |  | 计划竣工 |  | 2023年2月24日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-SG-210224-01 |  | 开标时间 |  | 2022年4月28日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 2705.1456 |  | 面积(平方米) |  | 60130.00 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 李群娥 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243161755067 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县沿江北路道路工程。道路总长4.56km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-JL-220401-01 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2022年4月1日 |  | 中标记录登记时间 |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  |  | 开工日期 |  | 2022年5月20日 |  | 竣工日期 |  | 2023年2月24日 |
|  |  | 中标金额 |  | 78万元 |  | 总工期 |  | 280天 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县沿江北路道路工程。道路总长4.56km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 隆回县沿江北路道路工程4.56km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2021SZ00421(430500)-S180070143-SH |  | 审查完成日期 |  | 2021年09月09日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南省湘煤地质工程勘察有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000072637553R |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430111772250253X |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县沿江北路道路工程。道路总长4.56km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNHX220506-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 2705.1456 |
|  |  | 项目负责人 |  | 李群娥 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县沿江北路道路工程。道路总长4.56km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2022年5月6日 |  | 记录登记时间 |  | 2022年5月6日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年5月20日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年2月24日 |
|  |  | 合同工期 |  | 280天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | / |  | 合同名称 |  | 隆回县沿江北路道路工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2022年4月18日 |
|  |  | 合同金额 |  | 780000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2022年4月18日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年5月20日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年2月24日 |
|  |  | 合同工期 |  | 280天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县沿江北路道路工程。道路总长4.56km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回县沿江北路道路工程4.56km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县沿江北路道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202206070201 |
|  |  | 施工企业 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 尹华勇 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南省湘煤地质工程勘察有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 尹战银 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 2705.1456 |  | 面积（平方米） |  | 60130.00 |
|  |  | 发证日期 |  | 2022年6月7日 |  | 合同工期 |  | 280天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2022年5月20日 |  | 合同竣工日期 |  | 2023年2月24日 |
|  |  | 建设规模 |  | 4560m |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 李群娥 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243161755067 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 王涛 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08183080300000060 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202206070201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2683.13 |  | 实际面积 （平方米） |  | 60130.00 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 4560m |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2022年6月8日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2023年4月21日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2023年3月15日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 覃雅超 | ****** | XY15-J0031 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 梅其瑞 | ****** | XY20-J0212 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 李群娥 | ****** | 湘243161755067 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 王涛 | ****** | B08183080300000060 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 肖黎明 | ****** | 0432310400017001371 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 王毅群 | ****** | 0432010494316002747 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 黄勤业 | ****** | 0432010694318004651 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 曾卫 | ****** | 0432020294318013856 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 刘志彬 | ****** | 0432020294316017588 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县工业路道路工程  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110135    审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 企业信用代码 | 914305247853813751 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 | 隆回县工业路 |  |  |  |
|  |  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 | 市政工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20220228号 |  |  |  |
|  |  | 立项文号 | 隆发改审批〔2021〕56号 |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 | 2021年9月16日 |  | 立项机关级别 | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） | 67598㎡ |  | 总投资 （万元） | 4800 |
|  |  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 | 道路用地 |
|  |  | 建设规模 | 本工程为隆回县工业路道路工程，总长度3000米，道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 计划开工 | 2023 年 7 月10日 |  | 计划竣工 | 2024年 3月 26日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 | TP2023062601 |  | 开标时间 | 2023年6月26日 |
|  |  | 中标金额 (万元) | 2934.54 |  | 面积(平方米) | 67598㎡ |
|  |  | 发包单位名称 | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 中标单位名称 | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |
|  |  | 项目负责人 | 徐将 |  | 项目负责人证书编号 | 湘243002285727 |
|  |  | 工程概况 | 本工程为隆回县工业路道路工程，总长度3000米，道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 中标范围 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准 ）工程全长3000米，道路规划红线宽30米，设计速度60km/h。 |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 | TP2023061502 |  | 中标单位 | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 | 2023年06月15日 |  | 中标记录登记时间 | 2023年06月15日 |
|  |  | 项目负责人 | 李光均 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 | 51005127 |
|  |  | 开工日期 | 2023年07月10日 |  | 竣工日期 | 2024年03月26日 |
|  |  | 中标金额 | 88万元 |  | 总工期 | 260天 |
|  |  | 工程概况 | 本工程为隆回县工业路道路工程，总长度4860米，道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 中标范围 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准 ）工程全长4860米，道路规划红线宽30米，设计速度60km/h。 |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 | 2022SZ00459（430500）-S180160271-SH |  | 审查完成日期 | 2022年05月06日 |
|  |  | 勘察单位名称 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 | 12448600444877073C |
|  |  | 施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430500730526872W |
|  |  | 建设规模 | 项目全长长度4860.00米，为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |
|  |  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 | ZSHX230630-08 |  | 合同金额 （万元） | 2934.54 |
|  |  | 项目负责人 | 徐将 |  | 身份证号码 | ****** |
|  |  | 建设规模 | 本工程为隆回县工业路道路工程，总长度4860米 |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准 ）工程全长3000米，道路规划红线宽30米，设计速度60km/h。 |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 | 2023年6月30日 |  | 记录登记时间 | 2023年6月30日 |
|  |  | 计划开工日期 | 2023 年 7 月10日 |  | 计划竣工日期 | 2024年03月26日 |
|  |  | 合同工期 | 260天 |  | 质量目标 | 合格 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 | ZCJC-202306-01 |  | 合同名称 | 隆回县工业路道路工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 | 2023年06月27日 |
|  |  | 合同金额 | 880000元 |  | 合同记录登记时间 | 2023年06月27日 |
|  |  | 计划开工日期 | 2023年07月10日 |  | 计划竣工日期 | 2024年03月26日 |
|  |  | 合同工期 | 260天 |  | 质量目标 | 合格 |
|  |  | 建设规模 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准 ）工程全长4860米，道路规划红线宽30米，设计速度60km/h。。 |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准 ）工程全长4860米，道路规划红线宽30米，设计速度60km/h。 |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 | 隆回县工业路道路工程 |  | 施工许可证编号 | 430524202307220201 |
|  |  | 施工企业 | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 设计企业 | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 | 尹华勇 |
|  |  | 勘察企业 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 | 田亮 |
|  |  | 合同金额（万元） | 2934.54 |  | 面积（平方米） | 67598㎡ |
|  |  | 发证日期 | 2023年7月22日 |  | 合同工期 | 260天 |
|  |  | 合同开工日期 | 2023年 07月10日 |  | 合同竣工日期 | 2024年03月26日 |
|  |  | 建设规模 | 工程全长3000米 |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 | 徐将 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 | 湘243002285727 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 周择毅 |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 | B08193080500000032 |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 | 李光均 |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 | 51005127 |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202307220201-JX-001 |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2641.086 | 实际面积 （平方米） |  | 67598 |
|  | 实际建设规模 |  | 全长3000米 |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2023年7月22日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2024年7月11日 |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2024年4月7日 | 结构体系 |  | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 徐将 | ****** | 湘243002285727 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 周择毅 | ****** | B08193080500000032 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 黄文明 | ****** | 0432110100005000473 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 曾结绿 | ****** | 0432110100005000530 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 杜凌云 | ****** | 0432220200017003350 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 许聪林 | ****** | 0432120200015003871 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 宁海燕 | ****** | 0432110600015002288 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 段君姣 | ****** | 0432110600015002285 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 段班龙 | ****** | 4301624-AY003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县兴华路道路工程  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110343    审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 | 隆回县兴华路 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20220701号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 | 隆发改审批〔2021〕35号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 | 2021年7月22日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） | 89000㎡ |  | 总投资 （万元） |  | 3621 |
|  |  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 |  | 道路用地 |
|  |  | 建设规模 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 | 2023年6月15日 |  | 计划竣工 |  | 2024年 4月 10日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 | TP2023060201 |  | 开标时间 |  | 2023年6月2日 |
|  |  | 中标金额 (万元) | 3269.18 |  | 面积(平方米) |  | 89000㎡ |
|  |  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  |  | 项目负责人 | 张运伟 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1432015201514348 |
|  |  | 工程概况 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 | 包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 | TP20230516601 |  | 中标单位 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 | 2023年5月16日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2023年5月16日 |
|  |  | 项目负责人 | 李光均 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 51005127 |
|  |  | 开工日期 | 2023年06月15日 |  | 竣工日期 |  | 2024年04月10日 |
|  |  | 中标金额 | 98万元 |  | 总工期 |  | 300天 |
|  |  | 工程概况 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，总长度3300米包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 | 2022SZ00421（430500）-S180070125-SH |  | 审查完成日期 |  | 2022年09月11日 |
|  |  | 勘察单位名称 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 12433000444877073C |
|  |  | 施工图审查机构名称 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430111772250253X |
|  |  | 建设规模 | 项目全长长度3300米， |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 | ZSHX230606-02 |  | 合同金额 （万元） |  | 3269.18 |
|  |  | 项目负责人 | 张运伟 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 | 2023年6月6日 |  | 记录登记时间 |  | 2023年6月6日 |
|  |  | 计划开工日期 | 2023年6月15日 |  | 计划竣工日期 |  | 2024年 4月 10日 |
|  |  | 合同工期 | 300天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 | ZCJC-202305-01 |  | 合同名称 |  | 隆回县兴华路道路工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 |  | 2023年05月29日 |
|  |  | 合同金额 | 980000元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2023年05月29日 |
|  |  | 计划开工日期 | 2023年06月15日 |  | 计划竣工日期 |  | 2024年04月10日 |
|  |  | 合同工期 | 300天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  |  | 建设规模 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 | 本工程为隆回县兴华路道路工程，项目全长3300米，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 | 隆回县兴华路道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202306260201 |
|  |  | 施工企业 | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 设计企业 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 曾良军 |
|  |  | 勘察企业 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 田亮 |
|  |  | 合同金额（万元） | 3269.18 |  | 面积（平方米） |  | 89000㎡ |
|  |  | 发证日期 | 2023年6月26日 |  | 合同工期 |  | 300天 |
|  |  | 合同开工日期 | 2023年 06月15日 |  | 合同竣工日期 |  | 2024年 4月 10日 |
|  |  | 建设规模 | 工程全长3300米 |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 | 张运伟 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 | 湘1432015201514348 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 陈捐 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 | B08203080500000103 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 | 李光均 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 | 51005127 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202306260201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2942.26 | 实际面积 （平方米） |  | 89000 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 全长3300米 |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2023年6月26日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2024年9月5日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2024年4月21日 | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 张运伟 | ****** | 湘1432015201514348 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 陈捐 | ****** | B08203080500000103 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 曾庭 | ****** | 0432010194316015922 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 王小海 | ****** | 0432010194318013030 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 叶义群 | ****** | 0432020294318013865 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 王栋 | ****** | 0432220200016003707 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 刘金芳 | ****** | 0432010694318009003 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 王治惠 | ****** | 0432010694318009005 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 曾良军 | ****** |  | 市政工程 |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 刘杜平 | ****** | 4300147-S006 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县六都寨镇排水主管网项目  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110345           审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 | 91430524748389247J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县六都寨镇 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 | 市政工程 |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20200410号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2018〕159号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2018年11月21日 |  | 立项机关级别 | 县级 |  |
|  | 总面积 （平方米） | 85456 |  | 总投资 （万元） | 2949 |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 | 道路用地 |  |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县六都寨镇排水主管网项目施工，总长度9.61km，其中新建雨水管4830米，新建污水管4780米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020年11月10日 |  | 计划竣工 | 2021年7月18日 |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2020101201 |  | 开标时间 | 2020年10月12日 |  |
|  | 中标金额 (万元) | 2618.24 |  | 面积(平方米) | 85456 |  |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 | 湖南鸿兴建设有限公司 |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘彩云 |  | 项目负责人证书编号 | 湘243111216490 |  |
|  | 工程概况 | 本项目隆回县六都寨镇排水主管网项目施工，总长度9610米，其中新建雨水管4830米，新建污水管4780米，管径DN1000-DN1200。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长长度9610米，新建雨水管4830米污水管4780米，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2020101001 |  | 中标单位 | 中成建充集团有限公司 |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2020年10月19日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2020年10月19日 |
|  | 项目负责人 | 李光均 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 51005127 |
|  | 开工日期 | 2020年11月10日 |  | 竣工日期 |  | 2021年07月18日 |
|  | 中标金额 | 78.54万元 |  | 总工期 |  | 250天 |
|  | 工程概况 | 本项目隆回县六都寨镇排水主管网项目施工，总长度9610米，其中新建雨水管4830米，新建污水管4780米，管径DN1000-DN1200。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长长度9610米，新建雨水管4830米污水管4780米，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020SZ00421（430500）-S180070376-SH |  | 审查完成日期 | 2020年05月10日 |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 | 91430000188723744P |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111772250253X |  |
|  | 建设规模 | 项目全长长度9610米，新建雨水管4830米污水管4780米，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  | 承包单位 | 湖南鸿兴建设有限公司 |  |
|  | 合同编号 | HNHX201023-01 |  | 合同金额 （万元） | 2618.24 |  |
|  | 项目负责人 | 刘彩云 |  | 身份证号码 | ****** |  |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县六都寨镇排水主管网项目施工，项目全长长度4680。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程为隆回县六都寨镇排水主管网项目管网工程，总长度9610米，新建雨水管4830米污水管4780米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020年10月23日 |  | 记录登记时间 | 2020年10月23日 |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年11月10日 |  | 计划竣工日期 | 2021年07月18日 |  |
|  | 合同工期 | 250天 |  | 质量目标 | 合格 |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | ZCJC-202010-03 |  | 合同名称 | 隆回县六都寨镇排水主管网项目监理合同 |  |
|  | 承包单位 | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 | 2020年10月19日 |  |
|  | 合同金额 | 785400元 |  | 合同记录登记时间 | 2020年10月19日 |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年11月10日 |  | 计划竣工日期 | 2021年07月18日 |  |
|  | 合同工期 | 250天 |  | 质量目标 | 合格 |  |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县六都寨镇排水主管网项目管网工程，总长度9610米，新建雨水管4830米，污水管4780米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程为隆回县六都寨镇排水主管网项目管网工程，总长度9610米，新建雨水管4830米，污水管4780米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县六都寨镇排水主管网项目 |  | 施工许可证编号 | 430524202011180201 |  |
|  | 施工企业 | 湖南鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 | 中成建充集团有限公司 |  |
|  | 设计企业 | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 | 尹华勇 |  |
|  | 勘察企业 | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察项目负责人 | 祝青云 |  |
|  | 合同金额（万元） | 2618.24 |  | 面积（平方米） | 85456㎡ |  |
|  | 发证日期 | 2020年11月18日 |  | 合同工期 | 250天 |  |
|  | 合同开工日期 | 2020年 11月10日 |  | 合同竣工日期 | 2021年07月18日 |  |
|  | 建设规模 | 9610m |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘彩云 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243111216490 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 周若潺 |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08193080500000032 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 李光均 |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 51005127 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202011180201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2356.416 | 实际面积 （平方米） |  | 85456 |  |
|  | 实际建设规模 | 85456㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年11月18日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2021年9月14日 |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2021年7月26日 | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 刘彩云 | ****** | 湘243111216490 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 周若潺 | ****** | B08193080500000032 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 王海龙 | ****** | 0432310100017006432 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 谭 修 | ****** | 0432010194317019455 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 王巧明 | ****** | 0432020294318003165 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 肖 义 | ****** | 0432010694318009006 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 刘艳红 | ****** | 0432010994318002994 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县大健康产业园道路排水管网工程 审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110146                 审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 企业信用代码 | 914305247853813751 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县大健康产业园 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 | 市政工程 |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20181228号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2018〕52号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2017年12月29日 |  | 立项机关级别 | 县级 |  |
|  | 总面积 （平方米） | 93645.4㎡ |  | 总投资 （万元） | 3200 |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 | 道路用地 |  |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，敷设dn1000-dn1200管道,管道总长5.34km，管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020年11月 18日 |  | 计划竣工 | 2021年 7月 16日 |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZJ-2020-058 |  | 开标时间 | 2020年10月20日 |  |
|  | 中标金额 (万元) | 2967.36 |  | 面积(平方米) | 93645.4㎡ |  |
|  | 发包单位名称 | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 中标单位名称 | 湖南鸿兴建设有限公司 |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  | 项目负责人 | 喻 莹 |  | 项目负责人证书编号 | 湘24314153611 |  |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，敷设dn1000-dn1200管道,管道总长5.34km， |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 管道总长5.34km，敷设dn1000-dn1200管道，管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZJ-2020-041 |  | 中标单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 招标方式 | 公开招标 |  |
|  | 开标时间 | 2020年10月15日 |  | 中标记录登记时间 | 2020年10月15日 |  |
|  | 项目负责人 | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 | 43004616 |  |
|  | 开工日期 | 2020年11月18日 |  | 竣工日期 | 2021年07月16日 |  |
|  | 中标金额 | 89万元 |  | 总工期 | 240天 |  |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，总长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道，工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，总长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道，工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019SZ00636（430500）-S180020259-SH |  | 审查完成日期 | 2019年04月23日 |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 | 91440605MA52G77C7M |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430000785380030J |  |
|  | 建设规模 | 项目全长长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  | 承包单位 | 湖南鸿兴建设有限公司 |  |
|  | 合同编号 | HNHX201026-05 |  | 合同金额 （万元） | 2967.36 |  |
|  | 项目负责人 | 喻 莹 |  | 身份证号码 | ****** |  |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，总长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道，工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，总长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道，工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020年10月 26日 |  | 记录登记时间 | 2020年10月 26日 |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年11月 18日 |  | 计划竣工日期 | 2021年 7月 16日 |  |
|  | 合同工期 | 240天 |  | 质量目标 | 合格 |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  | 合同名称 | 隆回县大健康产业园道路排水管网工程监理合同 |  |
|  | 承包单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 | 2020年10月22日 |  |
|  | 合同金额 | 890000元 |  | 合同记录登记时间 | 2020年10月22日 |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年11月18日 |  | 计划竣工日期 | 2021年07月16日 |  |
|  | 合同工期 | 240天 |  | 质量目标 | 合格 |  |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，总长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道，工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程为隆回县大健康产业园道路排水管网工程，总长度5340米，敷设dn1000-dn1200管道，工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施（详见工程承包范围）。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县大健康产业园道路排水管网工程 |  | 施工许可证编号 | 430524202011300201 |  |
|  | 施工企业 | 湖南鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  |
|  | 设计企业 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |  | 设计项目负责人 | 陈娟 |  |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 | 胡又华 |  |
|  | 合同金额（万元） | 2967.36 |  | 面积（平方米） | 93645.4㎡ |  |
|  | 发证日期 | 2020年11月30日 |  | 合同工期 | 240天 |  |
|  | 合同开工日期 | 2020年11月18日 |  | 合同竣工日期 | 2021年7月16日 |  |
|  | 建设规模 | 工程全长5340米 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 喻 莹 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘24314153611 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 吴小娥 |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 技术负责人证书编号 | BO8223080500000184 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202011300201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2670.624 | 实际面积 （平方米） |  |  | 93645.4 |
|  | 实际建设规模 | 93645.4㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年11月30日 | 竣工验收 备案日期 |  |  | 2021年9月25日 |
|  | 实际竣工 日期 | 2021年7月28日 | 结构体系 |  |  | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 郑慧 | ****** | XS19-A0311 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 覃雅超 | ****** | XY15-J0031 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 喻 莹 | ****** | 湘24314153611 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 吴小娥 | ****** | BO8223080500000184 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 刘 松 | ****** | 0432310100015006743 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 许武林 | ****** | 0432310100017005792 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 谭建华 | ****** | 0432020294317019408 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 肖雪花 | ****** | 0432310600001001268 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 质量员 | 冯旺 | ****** | 0432110900016000240 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 项目负责人 | 陈娟 | ****** | S18002-CS010 | 注册公用设备工程师（给水排水） |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 专业负责人 | 刘杜平 | ****** | 4300147-S006 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县九龙路（龙门路-辰河路）排水管网工程  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110346                         审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县九龙路 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20220819号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批（2021）138号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2021年12月09日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 62703.8 |  | 总投资 （万元） |  | 4600 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程主要建设内容包括雨污分流工程、管网修复工程、道路工程、给水工程、绿化及照明工程，总投资4600万元 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2023年6月14日 |  | 计划竣工 |  | 2024年4月9日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | 43052420232102251-BZ-004 |  | 开标时间 |  | 2023年6月4日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 3542.68 |  | 面积(平方米) |  | 62703.8 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南长顺项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 张运伟 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1432015201514348 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程主要建设内容包括雨污分流工程、管网修复工程、道路工程、给水工程、绿化及照明工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县九龙路（龙门路-辰河路）排水管网工程施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | 43052420232102251-BZ-001 |  | 中标单位 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南长顺项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2023年5月10日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2023年5月10日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 彭志娥 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43012071 |
|  |  | 开工日期 |  | 2023年6月14日 |  | 竣工日期 |  | 2024年03月19日 |
|  |  | 中标金额 |  | 870000.00元 |  | 总工期 |  | 280天 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程主要建设内容包括雨污分流工程、管网修复工程、道路工程、给水工程、绿化及照明工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2022SZ00459(430500)-S180160189-SH |  | 审查完成日期 |  | 2022年11月21日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430105395923642L |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 914301020749908364 |
|  |  | 建设规模 |  | 总投资为4600万元 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNHX230610-12 |  | 合同金额 （万元） |  | 3542.68 |
|  |  | 项目负责人 |  | 张运伟 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 总投资为4600万元 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 本工程主要建设内容包括雨污分流工程、管网修复工程、道路工程、给水工程、绿化及照明工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2023年6月9日 |  | 记录登记时间 |  | 2023年6月9日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年6月14日 |  | 计划竣工日期 |  | 2024年3月19日 |
|  |  | 合同工期 |  | 280天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | LP230515-08 |  | 合同名称 |  | 隆回县九龙路（龙门路-辰河路）排水管网工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2023年5月15日 |
|  |  | 合同金额 |  | 870000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2023年5月15日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年6月14日 |  | 计划竣工日期 |  | 2024年3月19日 |
|  |  | 合同工期 |  | 280天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
|  |  | 建设规模 |  | 隆回县九龙路（龙门路-辰河路）排水管网工程主要建设内容包括雨污分流工程、管网修复工程、道路工程、给水工程、绿化及照明工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县九龙路（龙门路-辰河路）排水管网工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202306270201 |
|  |  | 施工企业 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 湖南大学设计研究院有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 王巧 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 谷淡平 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 3542.68 |  | 长度（米） |  | / |
|  |  | 发证日期 |  | 2023年6月27日 |  | 合同工期 |  | 280天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2023年6月14日 |  | 合同竣工日期 |  | 2024年3月19日 |
|  |  | 建设规模 |  | 3542.68 |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 张运伟 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1432015201514348 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 黄少华 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08173080100001591 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 彭志娥 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 43012071 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202306270201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 3503.64 |  | 实际面积 （平方米） |  | 62703.8 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 3542.68万元 |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2023年6月27日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2024年7月18日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2024年4月22日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 彭志娥 | ****** | 43012071 |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 赵永厉 | ****** | XS22-T1118 |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 袁威武 | ****** | XS17-K0016 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 张运伟 | ****** | 湘1432015201514348 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 黄少华 | ****** | B08173080100001591 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 肖黎明 | ****** | 0432310400017001371 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 王毅群 | ****** | 0432010494316002747 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 曾卫 | ****** | 0432020294318013856 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 刘志彬 | ****** | 0432020294316017588 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 王巧 | ****** | 4300024-CS021 | 注册公用设备工程师（给水排水） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 陈仁朋 | ****** | 4300024-AY005 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 黄频 | ****** | 4300024-S026 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）     审核部门（公章）：

排水管网工程

工程编号：430524202412110349                           审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县城区 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20180176号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批（2018）76号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2018年03月20日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 59216.41 |  | 总投资 （万元） |  | 2700 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程，敷设dn1000-dn1200管道，全长5.23km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2021年04月10日 |  | 计划竣工 |  | 2022年11月15日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | ZJ-2021-032 |  | 开标时间 |  | 2021年03月20日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 2638.1332 |  | 面积(平方米) |  | 59216.41 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 王芬华 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243161754020 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程，dn1000-dn1200管道，全长约5.23km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | ZJ-2021--028 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2021年03月10日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2021年03月10日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  |  | 开工日期 |  | 2021年04月10日 |  | 竣工日期 |  | 2022年01月15日 |
|  |  | 中标金额 |  | 800000.00元 |  | 总工期 |  | 280天 |
|  |  | 工程概况 |  | 隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程，敷设dn1000-dn1200管道，全长约5.23km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施(详见工程承包范围)。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2018FWSZ03767（430500）-S1801300152-SH |  | 审查完成日期 |  | 2019年01月08日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430105395923642L |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 湖南永衡施工图审查有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 914304000791639958 |
|  |  | 建设规模 |  | 本项目主管网修建全长5230米。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNHX202103-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 2638.1332 |
|  |  | 项目负责人 |  | 王芬华 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程，敷设dn1000-dn1200管道，全长约5.23km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施(详见工程承包范围)。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2021年03月30日 |  | 记录登记时间 |  | 2021年03月30日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2021年04月10日 |  | 计划竣工日期 |  | 2022年01月15日 |
|  |  | 合同工期 |  | 280天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | / |  | 合同名称 |  | 隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2021年03月20日 |
|  |  | 合同金额 |  | 800000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2021年03月20日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2021年04月10日 |  | 计划竣工日期 |  | 2022年01月15日 |
|  |  | 合同工期 |  | 280天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
|  |  | 建设规模 |  | 隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程项目排水主管网修建全长5230米，路幅宽35米，项目的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管、绿化、照明、护坡等。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县沿江北路东段（支路十三至工业园段）排水管网工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202104050201 |
|  |  | 施工企业 |  | 湖南鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 湖南省建筑设计院有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 陈铭 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 谷淡平 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 2638.1 |  | 长度（米） |  | 5230m |
|  |  | 发证日期 |  | 2021年04月05日 |  | 合同工期 |  | 280天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2021年04月10日 |  | 合同竣工日期 |  | 2022年01月15日 |
|  |  | 建设规模 |  | 长度：5230m |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 王芬华 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243161754020 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 曹 杰 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08193080100001100 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202104050201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2417.78 |  | 实际面积 （平方米） |  | 59216.41 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 5230米 |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2021年04月18日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2022年12月08日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2022年11月15日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 王芬华 | ****** | 湘243161754020 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 曹 杰 | ****** | B08193080100001100 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 杨 文 | ****** | 0432110400016000189 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 魏谋军 | ****** | 0432410400017001995 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 汪 娟 | ****** | 0432120200005000217 |
| 湖南鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 唐四季 | ****** | 0432020294317009103 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省建筑设计院有限公司 | 项目负责人 | 陈铭 | ****** | 4301624-S006 | 一级注册结构工程师 |
| 湖南省建筑设计院有限公司 | 专业负责人 | 黄费国 | ****** | 4301624-S006 | 一级注册结构工程师 |
| 湖南省建筑设计院有限公司 | 专业负责人 | 段班龙 | ****** | 4301624-AY003 | 注册土木工程师（岩土） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县污水处理厂建设工程                     审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110222                           审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县城区 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20220196号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批（2022）02号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2022年01月11日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 17500 |  | 总投资 （万元） |  | 3800 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座，处理工艺为格栅池及中式沉砂池-水解酸化池-MBBR生化池-二沉池-离子气池-反硝化深床滤池-紫外线消毒渠-巴氏计量槽及配套尾水排江管道工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2023年04月20日 |  | 计划竣工 |  | 2024年02月28日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | TP2023041001 |  | 开标时间 |  | 2023年04月03日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 3615.2369 |  | 面积(平方米) |  | 17500 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 李 旦 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1432015201614631 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座，处理工艺为格栅池及中式沉砂池-水解酸化池-MBBR生化池-二沉池-离子气池-反硝化深床滤池-紫外线消毒渠-巴氏计量槽及配套尾水排江管道工程. |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县污水处理厂建设工程施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | TP2023020602 |  | 中标单位 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2023年03月28日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2023年03月28日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 王智 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 33017404 |
|  |  | 开工日期 |  | 2023年04月20日 |  | 竣工日期 |  | 2023年04月10日 |
|  |  | 中标金额 |  | 800000.00元 |  | 总工期 |  | 300天 |
|  |  | 工程概况 |  | 工程为隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座及配套设施； |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座及配套设施等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2022FW02486（430500）-S180050145-SH |  | 审查完成日期 |  | 2022年12月29日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430100765611217B |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 914301020749908364 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | ZSHX202304-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 3615.2369 |
|  |  | 项目负责人 |  | 李旦 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座，处理工艺为格栅池及中式沉砂池-水解酸化池-MBBR生化池-二沉池-离子气池-反硝化深床滤池-紫外线消毒渠-巴氏计量槽及配套尾水排江管道工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回县污水处理厂建设工程施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2023年04月10日 |  | 记录登记时间 |  | 2023年04月10日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年04月20日 |  | 计划竣工日期 |  | 2024年02月28日 |
|  |  | 合同工期 |  | 300天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | ZCJC-202302-01 |  | 合同名称 |  | 隆回县污水处理厂建设工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 |  | 2023年04月07日 |
|  |  | 合同金额 |  | 800000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2023年04月07日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年04月20日 |  | 计划竣工日期 |  | 2024年02月28日 |
|  |  | 合同工期 |  | 300天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
|  |  | 建设规模 |  | 工程为隆回县污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座及配套设施； |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县污水处理厂建设工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202304240202 |
|  |  | 施工企业 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 陈铭 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 旷文凯 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 3615.23 |  | 面积（平方米） |  | 17500 |
|  |  | 发证日期 |  | 2023年04月24日 |  | 合同工期 |  | 300天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2023年04月20日 |  | 合同竣工日期 |  | 2024年02月28日 |
|  |  | 建设规模 |  | 面积：59216.41㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 李旦 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘143201520161463 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 李旦 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08223080100002070 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 王智 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 33017404 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202304240202-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 3321.18 |  | 实际面积 （平方米） |  | 17500 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 17500㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2023年04月15日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2024年04月23日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2024年02月23日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 王智 | ****** | 33017404 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 李 旦 | ****** | 湘1432015201614631 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 李 凯 | ****** | B08223080100002070 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 许建军 | ****** | 0432310900017001230 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 邹 明 | ****** | 0432010194317021111 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 赵云英 | ****** | 0432020294318010253 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 刘群根 | ****** | 0432020294317008369 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省建筑设计院有限公司 | 项目负责人 | 陈铭 | ****** | 4301624-S006 | 一级注册结构工程师 |
| 湖南省建筑设计院有限公司 | 专业负责人 | 黄费国 | ****** | 4301624-S006 | 一级注册结构工程师 |
| 湖南省建筑设计院有限公司 | 专业负责人 | 段班龙 | ****** | 4301624-AY003 | 注册土木工程师（岩土） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段 审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110271                          审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 隆回县滩头镇人民政府 |  | 企业信用代码 |  | 114305240063313536 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县滩头镇 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20210029号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批（2020）90号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2020年11月10日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 21320 |  | 总投资 （万元） |  | 4300 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座，配套污水收集主、次管网，站区内建设管网、预处理池、处理设备、检测渠、在线检测用房、道路、绿化、围墙等 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2023年01月05日 |  | 计划竣工 |  | 2023年07月24日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | HNSZ-2022-GC-028 |  | 开标时间 |  | 2022年12月19日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 4089.2267 |  | 面积(平方米) |  | 21320 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 隆回县滩头镇人民政府 |  | 中标单位名称 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南省招标有限责任公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 肖玉华 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1442020202106974 |
|  |  | 工程概况 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座，配套污水收集主、次管网，站区内建设管网、预处理池、处理设备、检测渠、在线检测用房、道路、绿化、围墙等 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | HNSZ-2022-JL-073 |  | 中标单位 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南省招标有限责任公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2022年12月20日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2022年12月20日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 王智 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 33017404 |
|  |  | 开工日期 |  | 2023年01月05日 |  | 竣工日期 |  | 2023年07月24日 |
|  |  | 中标金额 |  | 1220000.00元 |  | 总工期 |  | 200天 |
|  |  | 工程概况 |  | 工程为隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座及配套设施； |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2021SZ00459（430500）-S180160083-SH |  | 审查完成日期 |  | 2021年11月12日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000MA4L2C824C |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430500730526872W |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县滩头镇污水处理厂建设工程，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | ZSHX202212-09 |  | 合同金额 （万元） |  | 21320 |
|  |  | 项目负责人 |  | 肖玉华 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座，配套污水收集主、次管网，站区内建设管网、预处理池、处理设备、检测渠、在线检测用房、道路、绿化、围墙等 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2022年12月23日 |  | 记录登记时间 |  | 2022年12月23日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年01月05日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年07月24日 |
|  |  | 合同工期 |  | 200天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | ZCJC-202211-096 |  | 合同名称 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 |  | 2022年12月29日 |
|  |  | 合同金额 |  | 1220000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2022年12月29日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年01月05日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年07月24日 |
|  |  | 合同工期 |  | 200天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
|  |  | 建设规模 |  | 工程为隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段，新建8万吨/日以上的污水处理厂一座及配套设施； |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县滩头镇污水处理厂建设工程（二期）二标段 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202301120202 |
|  |  | 施工企业 |  | 中昇鸿兴建设有限公司 |  | 监理企业 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 湖南平安环保股份有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 范善武 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 蓝宏珍 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 4089.22 |  | 面积（平方米） |  | 21320 |
|  |  | 发证日期 |  | 2023年01月12日 |  | 合同工期 |  | 200天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2023年01月05日 |  | 合同竣工日期 |  | 2023年07月24日 |
|  |  | 建设规模 |  | 面积：64327.83㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 肖玉华 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1442020202106974 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 周正宇 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08223080100002864 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 王智 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 33017404 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202301120202-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 3617.53 |  | 实际面积 （平方米） |  | 21320 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 21320㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2023年01月12日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2023年10月12日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2023年07月31日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 王智 | ****** | 33017404 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 项目负责人 | 肖玉华 | ****** | 湘1442020202106974 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 技术负责人 | 周正宇 | ****** | B08223080100002864 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 杨 文 | ****** | 0432110400016000189 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 施工员 | 魏谋军 | ****** | 0432410400017001995 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 汪 娟 | ****** | 0432120200005000217 |
| 中昇鸿兴建设有限公司 | 安全员 | 唐四季 | ****** | 0432020294317009103 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南平安环保股份有限公司 | 项目负责人 | 范善武 | ****** |  |  |
| 湖南平安环保股份有限公司 | 专业负责人 | 王福胜 | ****** | 4300334-CS005 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称： 邵阳市大祥区城北街道仙人井社区老旧小区配套基础设施建设(二期)EPC总承包                  审核部门（公章）：

工程编号： 430503202308310090          审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳市大祥区住房和城乡建设局 | 企业信用代码 | 1143050300631027X9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 邵阳市大祥区政府8楼 |  |  |
|  | 投资类型 | 上级补助资金和地方配套资金 | 项目类别 | 维修改造 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 因该项目为改造项目，非新建项目，无需办理规划许可证 |  |  |
|  | 立项文号 | 大发改立(2021)74号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 邵阳市大祥区发展和改革局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021年8月2日 | 立项机关级别 | 区县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 114000 | 总投资 （万元） | 6500 |
|  | 建设性质 | 改建 | 工程用途 | 居住建筑配套工程 |
|  | 建设规模 | 房屋立面节能改造 115 栋面积 40000 平方米，防水保温改造面积 30000 平方米，青石板人行道 约 8000 平方米，管线(电力，通讯网线)2500 米，雨污排水改造 2500 米,绿化工程及景观节点改造 5000 平方米，装饰工程面积 30000 平方米，文化墙 1000 平方米，亭子改造 1 个。本次招标金额为人民币 3196.08 万元。 （具体见初步设计图纸和概算清单） |  |  |
|  | 计划开工 | 2021年11月30日 | 计划竣工 | 2022年11月25日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430503202108020127-BZ-001 | 开标时间 | 2021年10月29日 |
|  | 中标金额 (万元) | 3113.242578 | 面积(平方米) | 114000 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳市大祥区住房和城乡建设局 | 中标单位名称 | 湖南省泽天建设有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 龙武国际工程咨询有限公司 | 联合体承包单位名称 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 |
|  | 项目负责人 | 郑乐耕 | 项目负责人证书编号 | 湘B243002070462 |
|  | 工程概况 | 工程房屋立面节能改造115栋面积40000平方米，防水保温改造面积 30000平方米，青石板人行道约8000平方米，管线(电力，通讯网线)2500米，雨污排水改造2500米，绿化工程及景观节点改造5000平方米，装饰工程面积30000平方米，文化墙1000平方米，亭子改造1个。本次招标金额为人民币3196.08万元。(具体见初步设计图纸和概算清单) |  |  |
|  | 中标范围 | 按照合同约定对本工程的设计、(采购)、施工、验收、移交、保修及后续服务等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全工期和造价等全面负责。 |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 大祥财采计-2021-000120 | 中标单位 | 湖南正茂建设管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南立和项目管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2021年11月 | 中标记录登记时间 | 2021年11月30日 |
|  | 项目负责人 | 彭海军 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 总监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43006685 |
|  | 开工日期 | 2021年12月2日 | 计划竣工 | 2022年12月2日 |
|  | 中标金额 | 79.8560万元 | 总工期 | 360天 |
|  | 工程概况 | 工程房屋立面节能改造115栋面积40000平方米，防水保温改造面积 30000平方米，青石板人行道约8000平方米，管线(电力，通讯网线)2500米，雨污排水改造2500米，绿化工程及景观节点改造5000平方米，装饰工程面积30000平方米，文化墙1000平方米，亭子改造1个。本次招标金额为人民币3196.08万元。(具体见初步设计图纸和概算清单) |  |  |
|  | 中标范围 | 本工程监理招标，包括施工监理、材料设备监理、验收监理等 |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 邵阳市大祥区城北街道仙人井社区老旧小区配套基础设施建设(二期)EPC 总承包项目合同书 |  |  |
|  | 合同类别 | 建设工程合同 | 承包单位 | 湖南省泽天建设有限公司 |
|  | 合同编号 | / | 合同金额 （万元） | 3113.242578 |
|  | 项目负责人 | 郑乐耕 | 身份证号码 | ****** |
|  | 建设规模 | 房屋立面节能改造 115 栋面积 40000 平方米，防水保温改造面积 30000 平方米，青石板人行道 约 8000 平方米，管线(电力，通讯网线)2500 米，雨污排水改造 2500 米,绿化工程及景观节点改造 5000 平方米，装饰工程面积 30000 平方米，文化墙 1000 平方米，亭子改造 1 个。本次招标金额为人民币 3196.08 万元。 （具体见初步设计图纸和概算清单） |  |  |
|  | 合同承包内容 | 按照合同约定对本工程的设计、(采购)、施工、验收、移交、保修及后续服务等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全工期和造价等全面负责。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2021年12月25日 | 记录登记时间 | 2021年12月25日 |
|  | 计划开工日期 | 2021年11月30日 | 计划竣工日期 | 2022年11月25日 |
|  | 合同工期 | 360天 | 质量目标 | 合格 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / | 合同名称 | 建设工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 签订日期 | 2021年12月2日 |
|  | 合同金额 | 79.856 | 合同记录登记时间 | 2021年12月2日 |
|  | 计划开工日期 | 2021年11月30日 | 计划竣工日期 | 2022年11月25日 |
|  | 合同工期 | 360 | 质量目标 | 合格 |
|  | 建设规模 | 房屋立面节能改造 115 栋面积 40000 平方米，防水保温改造面积 30000 平方米，青石板人行道 约 8000 平方米，管线(电力，通讯网线)2500 米，雨污排水改造 2500 米,绿化工程及景观节点改造 5000 平方米，装饰工程面积 30000 平方米，文化墙 1000 平方米，亭子改造 1 个。本次招标金额为人民币 3196.08 万元。 （具体见初步设计图纸和概算清单） |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程监理招标，包括施工监理、材料设备监理、验收监理等 |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 项目经理 | 郑乐耕 | ****** | 湘B243002070462 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 技术负责人 | 林志伟 | ****** | B08103010500000048 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 施工员 | 陈南江 | ****** | 0432010194316003955 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 安全员 | 王小娟 | ****** | 0432020294317009339 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 质量员 | 刘鑫 | ****** | 0432010694315002218 |
| 湖南正茂建设管理有限公司 | 总监理工程师 | 彭海军 | ****** | 43006685 |
| 湖南正茂建设管理有限公司 | 专业监理工程师 | 夏顺秀 | ****** | XS21-A0932 |
| 湖南正茂建设管理有限公司 | 监理员 | 罗沧粟 | ****** | XY20-S0482 |
| 湖南正茂建设管理有限公司 | 监理员 | 谭向东 | ****** | XY15-S3621 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计经理: | 设计经理 | 丁大伟 | ****** | 984410253 | 一级注册建筑师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

- 项目名称：新邵县长鸿绿色智慧产业园项目           审核部门（公章）：

- 工程编号：430522202108130098                      审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 新邵县长鸿置业有限公司 |  |  | 企业信用代码 | 91430522MA4QQFJK5R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 新邵县湘商产业园 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 企业自筹 |  |  | 项目类别 | 标准厂房 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第430522202140141号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 新发改备(2021)107号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 新邵县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021年8月16日 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 230627.2 |  |  | 总投资 （万元） | 5000 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目新建厂房及附属建筑230627.2平方米，其中厂房161102.2平方米，职工生活楼31941平方米、其他办公用房37584平方米、主要从事工业厂房建设、销售和租赁事业。项目建成后预计引入企业30家左右，预计企业全部入驻投产后年产值将近达7亿元，预计年创税收2000万元以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020年11月19日 |  |  | 计划竣工 | 2021年12月31日 |  |  |
|  | 中标范围 | 以合同为准 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 邵施审（2020）第128号 |  |  | 审查完成日期 | 2020年08月28日 |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 91430103MA4P9GXJ5J |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 中联合创设计有限公司 |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91220101066424818C |  |  |
|  | 建设规模 | 中型 |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 新邵县长鸿绿色智慧产业园1#、2#、3#、3A#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、13A#栋厂房工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 建设工程施工合同 |  |  | 承包单位 | 湖南磐基建设工程有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | / |  |  | 合同金额 （万元） | 7069.2 |  |  |
|  | 项目负责人 | 黄军 |  |  | 身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 建设规模 | 面积71224.61m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 1#、2#、3#、3A#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、13A#栋办公楼 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020年11月18日 |  |  | 记录登记时间 | 2022年03月20日 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年11月19日 |  |  | 计划竣工日期 | 2021年12月31日 |  |  |
|  | 合同工期 | 376天 |  |  | 质量目标 | 合格工程 |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  |  | 合同名称 | 长鸿绿色智慧产业园(一期)工程 |  |  |
|  | 承包单位 | 深圳市龙城建设监理有限公司湘中分公司 |  |  | 签订日期 | 2020年10月5日 |  |  |
|  | 合同金额 | 陆拾壹万零捌佰陆拾壹元（610861元） |  |  | 合同记录登记 时间 | 2022年03月20日 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年10月19日 |  |  | 计划竣工日期 | 2021年12月31日 |  |  |
|  | 合同工期 | 376天 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
|  | 建设规模 | 面积 135747 平方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 以合同为准，具体详见工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 新邵县长鸿绿色智慧产业园1#、2#、3#、3A#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、13A#栋厂房工程 |  |  | 施工许可证编号 | 430522202111040101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南磐基建设工程有限公司新邵分公司 |  |  | 监理企业 | 深圳市龙城建设监理有限公司湘中分公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 中联合创设计有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 林锦帆 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 戴香阳 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 7069.2 |  |  | 面积（平方米） | 71224.61m² |  |  |
|  | 发证日期 | 2021年11月4日 |  |  | 合同工期 | 376天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2020年11月19日 |  |  | 合同竣工日期 | 2021年12月31日 |  |  |
|  | 建设规模 | 面积71224.61平方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 黄军 |  |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243002069219 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘维鹏 |  |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 技术框架负责人证书编号 | B08223010500000162 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 戴香阳 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 35008348 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | 430522202111040101-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 7069.2 |  |  | 实际面积 （平方米） | 71224.61 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 面积71224.61平方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2021年1月06日 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2024年6月28日 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024年1月08日 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构 框架结构 |  |  |
|  | 单项工程1 | 2#栋楼 | 建筑面积（平方米） | 6233.56 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 22.55 |
|  | 单项工程2 | 3#栋楼 | 建筑面积（平方米） | 8225.03 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 23.50 |
|  | 单项工程3 | 5#栋楼 | 建筑面积（平方米） | 4894.16 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 22.50 |
|  | 单项工程4 | 6#栋楼 | 建筑面积（平方米） | 6500.59 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 22.55 |
|  | 单项工程5 | 9#栋楼 | 建筑面积（平方米） | 4114.32 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 22.50 |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南磐基建设工程有限公司 | 项目负责人 | 黄军 | ****** | 湘243002069219 |
| 湖南磐基建设工程有限公司 | 技术负责人 | 刘维鹏 | ****** | B08223010500000162 |
| 湖南磐基建设工程有限公司 | 施工员 | 唐浩 | ****** | 0432010194316003890 |
| 湖南磐基建设工程有限公司 | 质量员 | 刘铭亮 | ****** | 0432010694318002059 |
| 湖南磐基建设工程有限公司 | 安全员 | 唐正葵 | ****** | 0432020294316004573 |
| 深圳市龙城建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 戴香阳 | ****** | 35008348 |
| 深圳市龙城建设监理有限公司 | 专业监理工程师 | 王向阳 | ****** | X520-T0052 |
| 深圳市龙城建设监理有限公司 | 监理工程师 | 杨朝晖 | ****** | XY18-E0039 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 中联合创设计有限公司 | 项目负责人 | 林锦帆 | ****** | 192200525 | 不分专业 |
| 中联合创设计有限公司 | 专业负责人 | 李国伟 | ****** | 2200918-012 | 建筑 |
| 中联合创设计有限公司 | 专业负责人 | 郭天伟 | ****** | 2200918-S010 | 结构 |
| 中联合创设计有限公司 | 专业负责人 | 李金容 | ****** | / | 给排水 |
| 中联合创设计有限公司 | 专业负责人 | 李颖丽 | ****** | / | 暖通 |
| 中联合创设计有限公司 | 专业负责人 | 常宏斌 | ****** | / | 电气 |

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：宝科园商住区1-15#b住宅小区 审核部门（公章）：

工程编号：4305001503060101        审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南东建房地产开发有限公司 |  |  | 企业信用代码 | 914305007073079629 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 邵阳市双清区立新路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 施工总承包 |  |  | 项目类别 | 住宅建筑 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规(建)字第2015-23号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 市发改投（2012）305号、市发改投（2014）256号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 邵阳市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2012.7.10 |  |  | 立项机关级别 | 市级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 27310.75 |  |  | 总投资 （万元） | 6400 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 宝科园商住区1-15b#住宅小区总建筑面积27310.75平方米。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2015.4.18 |  |  | 计划竣工 | 2016.4.3 |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS43050020150330004301 |  |  | 开标时间 | / |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 3559.437208 |  |  | 面积(平方米) | 27717.19 |  |  |
|  | 发包单位名称 | 湖南东建房地产开发有限公司 |  |  | 中标单位名称 | 湖南东方建设股份有限公司 |  |  |
|  | 招标代理机构 | 邵阳市建设工程招投标管理办公室 |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |
|  | 项目负责人 | 雷野兵 |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘243050802231 |  |  |
|  | 工程概况 | 该项目位于邵阳市双清区宝科园内，由3栋1+5层单元式住宅楼，9栋多层联体住宅及2f临街商铺、大门、配电房等配套辅助设施组成，总建筑面积27717.19平方米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 土建及水电安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2015-040 |  |  | 审查完成日期 | 2015.1.30 |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南省资源环境研究院有限公司 |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 914300007073078666 |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430500730526872W |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积27408.05平方米 |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 邵阳市宝科园商住区1-15b#地住宅小区建设项目建安工程施工合同 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工合同 |  |  | 承包单位 | 湖南东方建设股份有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | 4305001503060101-HZ-001 |  |  | 合同金额 （万元） | 3559.437208 |  |  |
|  | 项目负责人 | 雷野兵 |  |  | 身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积27310.75平方米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 土建及水电安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2015.4.2 |  |  | 记录登记时间 | / |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2015.4.18 |  |  | 计划竣工日期 | 2016.4.3 |  |  |
|  | 合同工期 | 350 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 |  |  |  | 合同名称 | 建设工程监理合同 |  |  |
|  | 承包单位 | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 |  |  | 签订日期 | 2015.5.25 |  |  |
|  | 合同金额 | 258000 |  |  | 合同记录登记时间 | / |  |  |
|  | 合同工期 | 15个月 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积27310.75平方米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 土建工程、水电工程、弱电工程、装饰工程、消防工程等 |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 宝科园商住区1-15b#住宅小区 |  |  | 施工许可证编号 | 430501201604260101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南东方建设股份有限公司 |  |  | 监理企业 | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 鲁一平 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省资源环境研究院有限公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 胡小林 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 3559.4372 |  |  | 面积（平方米） | 27310.75 |  |  |
|  | 发证日期 | 2016.4.26 |  |  | 合同工期 | 350天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2015.4.18 |  |  | 合同竣工日期 | 2016.4.3 |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积27310.75平方米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 雷野兵 |  |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243050802231 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 李素莉 |  |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08021050020010284 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 曾令波 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43001248 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1# | 建筑面积（平方米） | 2040.9 | 地上/下层数 | 3/1 | 高度（米） | 15.20 |
|  | 单项工程2 | 2# | 建筑面积（平方米） | 4516.36 | 地上/下层数 | 6 | 高度（米） | 19.60 |
|  | 单项工程3 | 3#、7# | 建筑面积（平方米） | 2775.66 | 地上/下层数 | 3 | 高度（米） | 14.10 |
|  | 单项工程4 | 4#、6# | 建筑面积（平方米） | 8687.24 | 地上/下层数 | 6 | 高度（米） | 19.35 |
|  | 单项工程5 | 5#、9#、11# | 建筑面积（平方米） | 4058.54 | 地上/下层数 | 3/1 | 高度（米） | 13.45 |
|  | 单项工程6 | 8# | 建筑面积（平方米） | 1808.25 | 地上/下层数 | 3 | 高度（米） | 14.20 |
|  | 单项工程7 | 10# | 建筑面积（平方米） | 1598.8 | 地上/下层数 | 3 | 高度（米） | 13.45 |
|  | 单项工程8 | 12# | 建筑面积（平方米） | 1825 | 地上/下层数 | 3 | 高度（米） | 14.10 |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 项目经理 | 雷野兵 | ****** | 湘243050802231 |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 技术负责人 | 李素莉 | ****** | B08021050020010284 |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 施工员 | 龙维 | ****** | 105011200019 |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 施工员 | 陈晓华 | ****** | 105031300030 |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 质量员 | 金志辉 | ****** | 105041100207 |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 安全员 | 王善民 | ****** | 105051100542 |
| 湖南东方建设股份有限公司 | 安全员 | 王志强 | ****** | 105051100083 |

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 总监 | 曾令波 | ****** | 43001248 | 房地产经营与管理 |
| 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 专监 | 唐利 | ****** | X510-E0051 | 给排水 |
| 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 监理员 | 皱金 | ****** | XY15-E0195 | 土木工程 |
| 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 监理员 | 马茂 | ****** | XY15-E0146 | 土木工程 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县九龙路（龙门路-辰河路）道路工程     审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110269                        审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 企业信用代码 | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县九龙路 |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20181206号 |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2017〕117号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2017年12月8日 | 立项机关级别 | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 75821.00 | 总投资 （万元） | 4320 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用工程 |
|  | 建设规模 | 道路总长3.89km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2019年10月15日 | 计划竣工 | 2020年8月10日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43052420192102251-BZ-002 | 开标时间 | 2019年9月18日 |
|  | 中标金额 (万元) | 3819.4120 | 面积(平方米) | 75821.00 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 中标单位名称 | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
|  | 项目负责人 | 康阔彬 | 项目负责人证书编号 | 湘243171859714 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县九龙路（龙门路-辰河路）道路工程。道路总长3.89km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)。 |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43052420192102251-BZ-001 | 中标单位 | 四川建充工程项目管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2019年9月6日 | 中标记录登记时间 | 2019年9月6日 |
|  | 项目负责人 | 李光均 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 51005127 |
|  | 开工日期 | 2019年10月6日 | 竣工日期 | 2020年09月25日 |
|  | 中标金额 | 1260000.00元 | 总工期 | 300天 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县九龙路（龙门路-辰河路）道路工程。道路总长3.89km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 本项目全过程工程咨询服务，包括:1.监理服务：本项目工程的施工准备阶段施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的全过程监理服务。内容包含但不限于施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等，以及招标人交办的其它相关服务工作；2.造价咨询服务:施工全过程造价控制，结算审核；3.工程项目管理服务：对建设工程提供投资、安全、进度、质量、合同、信息、风险、组织协调等综合统筹管理。 |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019SZ00636（430500）-S180020107-SH | 审查完成日期 | 2019年01月25日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南中核建设工程公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91430000188723744P |
|  | 施工图审查机构名称 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430000785380030J |
|  | 建设规模 | 道路总长3.89km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |
|  | 合同类别 | 总价合同 | 承包单位 | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 合同编号 | HNQX201909-03 | 合同金额 （万元） | 3819.4120 |
|  | 项目负责人 | 康阔彬 | 身份证号码 | ****** |
|  | 建设规模 | 道路总长3.89km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2019年09月24日 | 记录登记时间 | 2019年09月24日 |
|  | 计划开工日期 | 2019年10月15日 | 计划竣工日期 | 2020年8月10日 |
|  | 合同工期 | 300天 | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | SCJC20191006 | 合同名称 | 隆回县九龙路道路工程 （龙门路-辰河路）监理合同 |
|  | 承包单位 | 四川建充工程项目管理有限公司 | 签订日期 | 2019年10月10日 |
|  | 合同金额 | 1260000.00元 | 合同记录登记时间 | 2019年10月5日 |
|  | 计划开工日期 | 2019年10月15日 | 计划竣工日期 | 2020年09月25日 |
|  | 合同工期 | 300天 | 质量目标 | 合格 |
|  | 建设规模 | 道路总长3.89km，道路设计宽度为40米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 隆回县九龙路（龙门路-辰河路）道路工程3.89km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县九龙路（龙门路-辰河路）道路工程 | 施工许可证编号 | 430524201910250201 |
|  | 施工企业 | 湖南庆新建设工程有限公司 | 监理企业 | 四川建充工程项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 王巧 |
|  | 勘察企业 | 湖南中核建设工程公司 | 勘察项目负责人 | 祝青云 |
|  | 合同金额（万元） | 3819.4120 | 面积（平方米） | 75821.00 |
|  | 发证日期 | 2019年10月25日 | 合同工期 | 300天 |
|  | 合同开工日期 | 2019年11月15日 | 合同竣工日期 | 2020年8月10日 |
|  | 建设规模 | 长度：3890m |  |  |
|  | 项目负责人 | 康阔彬 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243171859714 |  |  |
|  | 技术负责人 | 邹清辉 | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08031050000000208 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 李光均 | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 51005127 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524201910250201-JX-001 |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 3598.15 | 实际面积 （平方米） | 75821.00 |
|  | 实际建设规模 | 3890m |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2019年10月28日 | 竣工验收 备案日期 | 2020年10月25日 |
|  | 实际竣工 日期 | 2020年8月23日 | 结构体系 | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川建充工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 四川建充工程项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 四川建充工程项目管理有限公司 | 监理员 | 张卫华 | ****** | 54000506 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 项目负责人 | 康阔彬 | ****** | 湘243171859714 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 技术负责人 | 邹清辉 | ****** | B08031050000000208 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 周斌彬 | ****** | 0432010194318003077 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 邹再友 | ****** | 0432010194317008803 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 质量员 | 李秋艳 | ****** | 0432010694317005657 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 邹平安 | ****** | 0432020294317009196 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 谭练文 | ****** | 0432020294317009210 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 王巧 | ****** | 4300024-CS021 | 注册公用设备工程师（给水排水） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 陈仁朋 | ****** | 4300024-AY005 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 黄频 | ****** | 4300024-S026 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称： 隆回县紫阳青丰路道路工程        审核部门（公章）：

工程编号：  430524202412110277             审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 隆回县城市建设投资开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县 |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20170605号 |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2016〕76号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2016年8月17日 | 立项机关级别 | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 71594.00 | 总投资 （万元） | 4136.72 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用工程 |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县紫阳青丰路道路工程，道路总长3.67km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2018年3月1日 | 计划竣工 | 2018年12月26日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43052420182202352-BZ-002 | 开标时间 | 2018年1月30日 |
|  | 中标金额 (万元) | 3517.1870 | 面积(平方米) | 71594.00 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 中标单位名称 | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
|  | 项目负责人 | 曾明 | 项目负责人证书编号 | 湘1432014201513542 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县紫阳青丰路道路工程。道路总长3.67km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43052420182202352-BZ-001 | 中标单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南华中源工程项目管理有限公 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2018年1月25日 | 中标记录登记时间 | 2018年1月25日 |
|  | 项目负责人 | 田军 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43004616 |
|  | 开工日期 | 2018年3月1日 | 竣工日期 | 2018年12月26日 |
|  | 中标金额 | 117 万元 | 总工期 | 300天 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县紫阳青丰路道路工程。道路总长3.67km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 中标范围 | 隆回县紫阳青丰路道路工程3.67km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2017SZ00636（430500）-S180020215-SH | 审查完成日期 | 2017年07月6日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南金鼎建筑设计研究院 | 勘察单位企业信用代码 | 9143050018553573XC |
|  | 施工图审查机构名称 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430000785380030J |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县紫阳青丰路道路工程。道路总长3.67km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 | 承包单位 | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 合同编号 | HNQX20180216-01 | 合同金额 （万元） | 3517.1870 |
|  | 项目负责人 | 曾明 | 身份证号码 | ****** |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县紫阳青丰路道路工程。道路总长3.67km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2018年2月16日 | 记录登记时间 | 2018年2月16日 |
|  | 计划开工日期 | 2018年3月1日 | 计划竣工日期 | 2018年12月26日 |
|  | 合同工期 | 300天 | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / | 合同名称 | 隆回县紫阳青丰路道路工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 签订日期 | 2018年2月1日 |
|  | 合同金额 | 1170000.00元 | 合同记录登记时间 | 2018年2月1日 |
|  | 计划开工日期 | 2018年3月1日 | 计划竣工日期 | 2018年12月26日 |
|  | 合同工期 | 300天 | 质量目标 | 合格 |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县紫阳青丰路道路工程。道路总长3.67km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 隆回县紫阳青丰路道路工程3.67km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县紫阳青丰路道路工程 | 施工许可证编号 | 430524201802260201 |
|  | 施工企业 | 湖南庆新建设工程有限公司 | 监理企业 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 邵阳市城市规划设计研究院 | 设计项目负责人 | 尹华勇 |
|  | 勘察企业 | 湖南金鼎建筑设计研究院 | 勘察项目负责人 | 尹建军 |
|  | 合同金额（万元） | 3517.187 | 面积（平方米） | 71594.00 |
|  | 发证日期 | 2018年2月26日 | 合同工期 | 300天 |
|  | 合同开工日期 | 2018年3月1日 | 合同竣工日期 | 2018年12月26日 |
|  | 建设规模 | 长度：3670m |  |  |
|  | 项目负责人 | 曾明 | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432014201513542 |  |  |
|  | 技术负责人 | 邹清辉 | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08031050000000208 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 田军 | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43004616 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524201802260201-JX-001 |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2997.27 | 实际面积 （平方米） | 71594.00 |
|  | 实际建设规模 | 3670m |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018年3月1日 | 竣工验收 备案日期 | 2019年1月23日 |
|  | 实际竣工 日期 | 2018年12月26日 | 结构体系 | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 郑惠 | ****** | XS19-A0311 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 杨国民 | ****** | XY22-J0038 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 项目负责人 | 曾明 | ****** | 湘1432014201513542 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 技术负责人 | 邹清辉 | ****** | B08031050000000208 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 伍贤初 | ****** | 0432010194317008820 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 易遵飞 | ****** | 0432010194317008810 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 质量员 | 孙怡 | ****** | 0432010994317000484 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 刘期春 | ****** | 0432020294317009217 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 田祖清 | ****** | 0432020294316014447 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县城北魏源大道道路工程     审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110281             审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20191107号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批〔2018〕180号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2017年12月20日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 80123.00 |  | 总投资 （万元） |  | 4250 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县城北魏源大道道路工程。道路总长4.02265km，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2020年11月10日 |  | 计划竣工 |  | 2021年10月26日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-SG-201016-02 |  | 开标时间 |  | 2020年10月16日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 3772.6100 |  | 面积(平方米) |  | 80123.00 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 康阔彬 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243171859714 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县城北魏源大道道路工程。道路总长4022.65m，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 本工程包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等(具体见招标人提供的施工图和工程量清单)； |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-JL-201012-01 |  | 中标单位 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2020年10月12日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2020年11月3日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 简亮 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 51016450 |
|  |  | 开工日期 |  | 2020年11月10日 |  | 竣工日期 |  | 2021年10月26日 |
|  |  | 中标金额 |  | 186 万元 |  | 总工期 |  | 350天 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县城北魏源大道道路工程。道路总长4022.65m，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县城北魏源大道道路工程4.02265km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2019SZ00636（430500）-S180020127-SH |  | 审查完成日期 |  | 2019年03月05日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000MA4L2C824C |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430000785380030J |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县城北魏源大道道路工程。道路总长4022.65m，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 总价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNCH20201030-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 3772.6100 |
|  |  | 项目负责人 |  | 康阔彬 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县城北魏源大道道路工程。道路总长4022.65m，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2020年10月30日 |  | 记录登记时间 |  | 2020年10月30日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2020年11月10日 |  | 计划竣工日期 |  | 2021年10月26日 |
|  |  | 合同工期 |  | 350天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | ZCJC-201110-01 |  | 合同名称 |  | 隆回县城北魏源大道道路工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 |  | 2020年11月3日 |
|  |  | 合同金额 |  | 1860000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2020年11月3日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2020年11月10日 |  | 计划竣工日期 |  | 2021年10月26日 |
|  |  | 合同工期 |  | 350天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县城北魏源大道道路工程。道路总长4022.65m，道路设计宽度为35米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回县城北魏源大道道路工程4.02265km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县城北魏源大道道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202011200201 |
|  |  | 施工企业 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 曾良军 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 蓝宏珍 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 3772.61 |  | 面积（平方米） |  | 80123.00 |
|  |  | 发证日期 |  | 2020年11月20日 |  | 合同工期 |  | 350天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2020年11月10日 |  | 合同竣工日期 |  | 2021年10月26日 |
|  |  | 建设规模 |  | 4022.65m |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 康阔彬 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243171859714 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 刘兴军 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08191010000000150 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 简亮 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 51016450 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202011200201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 3212.00 |  | 实际面积 （平方米） |  | 80123.00 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 4022.65m |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2020年11月25日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2021年12月14日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2021年11月10日 |  | 结构体系 |  |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专监 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 中成建充集团有限公司 | 专监 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 康阔彬 | ****** | 湘243171859714 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 刘兴军 | ****** | B08191010000000150 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 胡刚 | ****** | 0432010194317004209 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 胡玉琼 | ****** | 0432210100005000837 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 肖冬青 | ****** | 0432010694317005656 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 阳征乐 | ****** | 0432020294317009201 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 阳伟红 | ****** | 0432020294317009200 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 曾良军 | ****** |  | 市政工程 |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 雷薇 | ****** | AY234301052 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 刘杜平 | ****** | 4300147-S006 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回桃洪东路道路工程       审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110306         审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 企业信用代码 |  | 114305240063305887 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 政府投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20210603号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批〔2020〕65号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2020年10月15日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 62400.00 |  | 总投资 （万元） |  | 3015 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回桃洪东路道路工程，总改造长度3170米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2022年6月8日 |  | 计划竣工 |  | 2023年7月13日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-SG-220510-01 |  | 开标时间 |  | 2022年5月10日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 2634.00 |  | 面积(平方米) |  | 62400.00 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 中标单位名称 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 袁隆 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243002286904 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回桃洪东路道路工程，总长度3170米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 绿化工程、路灯工程、路基路面工程、道路机械土石方工程、排水工程、综合管线预埋、污水管网等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | LHHF-JL-220510-02 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 隆回县宏发采购招投标有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2022年5月10日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2022年5月10日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  |  | 开工日期 |  | 2022年6月8日 |  | 竣工日期 |  | 2023年7月13日 |
|  |  | 中标金额 |  | 145 万元 |  | 总工期 |  | 400天 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回桃洪东路道路工程，总长度3170米。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回桃洪东路道路工程3.17km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2021SZ00421(430500)-S180070125-SH |  | 审查完成日期 |  | 2021年07月9日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000188723744P |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430111772250253X |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回桃洪东路道路工程，总长度3170米。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 总价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNCH20220519-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 2634.0000 |
|  |  | 项目负责人 |  | 袁隆 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回桃洪东路道路工程，总长度3170米。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2022年5月19日 |  | 记录登记时间 |  | 2022年5月19日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年6月8日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年7月13日 |
|  |  | 合同工期 |  | 400天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | / |  | 合同名称 |  | 隆回桃洪东路道路工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2022年5月15日 |
|  |  | 合同金额 |  | 1450000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2022年5月15日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2022年6月8日 |  | 计划竣工日期 |  | 2023年7月13日 |
|  |  | 合同工期 |  | 400天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回桃洪东路道路工程，总长度3170米。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 隆回桃洪东路道路工程3.17km的机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回桃洪东路道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202206150201 |
|  |  | 施工企业 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 段班龙 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 马代华 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 2634 |  | 面积（平方米） |  | 62400.00 |
|  |  | 发证日期 |  | 2022年6月15日 |  | 合同工期 |  | 400天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2022年6月8日 |  | 合同竣工日期 |  | 2023年7月13日 |
|  |  | 建设规模 |  | 3170m |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 袁隆 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243002286904 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 陈立新 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08031050000000216 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202206150201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2172.00 |  | 实际面积 （平方米） |  | 62400.00 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 3170m |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2022年6月16日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2023年9月3日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2023年7月21日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 郑惠 | ****** | XS19-A0311 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专监 | 覃雅超 | ****** | XY15-J0031 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 袁隆 | ****** | 湘243002286904 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 陈立新 | ****** | B08031050000000216 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 周斌彬 | ****** | 0432010194318003077 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 邹再友 | ****** | 0432010194317008803 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 李秋艳 | ****** | 0432010694317005657 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 邹平安 | ****** | 0432020294317009196 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 谭练文 | ****** | 0432020294317009210 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 项目负责人 | 段班龙 | ****** | 4301624-AY003 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 专业负责人 | 夏祥青 | ****** | 4301624-AY004 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 专业负责人 | 陈铭 | ****** | 4301624-S006 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县伏龙江路北段道路工程  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110307          审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县伏龙江路 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20180524号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2016〕96号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2016年12月8日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 92540 |  | 总投资 （万元） |  | 4000 |
|  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 |  | 道路用地 |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县伏龙江路北段道路工程施工，项目全长7850米，道路等级为城市主干道,包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2018年10月15日 |  | 计划竣工 |  | 2019年8月11日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2018092001 |  | 开标时间 |  | 2018年09月20日 |
|  | 中标金额 (万元) | 3928.38 |  | 面积(平方米) |  | 92540 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  | 项目负责人 | 戴志超 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘143171873636 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县伏龙江路北段道路工程施工，项目全长7850米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长7850米，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外),（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2018091401 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2018年9月14日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2018年9月14日 |
|  | 项目负责人 | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  | 开工日期 | 2018年10月15日 |  | 竣工日期 |  | 2019年08月11日 |
|  | 中标金额 | 117.85万元 |  | 总工期 |  | 300天 |
|  | 工程概况 | 隆回县伏龙江路北段道路工程，项目全长7850米，道路等级为城市主干道， |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长7850米，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外),（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2018SZ00636（430500）-S180020340-SH |  | 审查完成日期 |  | 2018年07月20日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91440605MA52G77C7M |
|  | 施工图审查机构名称 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430000785380030J |
|  | 建设规模 | 项目全长7850米，道路等级为城市主干道，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 合同编号 | HNQX20180925-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 3928.38 |
|  | 项目负责人 | 戴志超 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县伏龙江路北段道路工程施工，项目全长7850米。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 项目全长7850米，道路等级为城市主干道，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2018年9月25日 |  | 记录登记时间 |  | 2018年9月25日 |
|  | 计划开工日期 | 2018年10月15日 |  | 计划竣工日期 |  | 2019年8月11日 |
|  | 合同工期 | 300天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
| 监理合同信息 | 合同编号 |  |  | 合同名称 |  | 隆回县伏龙江路北段道路工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2018年09月21日 |
|  | 合同金额 | 117.85元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2018年09月21日 |
|  | 计划开工日期 | 2018年10月15日 |  | 计划竣工日期 |  | 2019年08月11日 |
|  | 合同工期 | 300天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县伏龙江路北段道路工程施工，项目全长7850米，道路等级为城市主干道包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外)。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 项目全长7850米，包括路基土石方工程、路面工程、排水工程、绿化、照明等(盖板涵工程除外),（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县伏龙江路北段道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524201810190201 |
|  | 施工企业 | 湖南庆新建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 湖南大学设计研究院有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 王巧 |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 胡又华 |
|  | 合同金额（万元） | 3983.4215 |  | 面积（平方米） |  | 92540㎡ |
|  | 发证日期 | 2018年10月19日 |  | 合同工期 |  | 2018年10月15日至2019年8月11日 |
|  | 合同开工日期 | 2018年 10月15日 |  | 合同竣工日期 |  | 2019年8月11日 |
|  | 建设规模 | 7850m |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 戴志超 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143171873636 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 邹再友 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08083010600000170 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524201810190201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价（万元） | 3983.4215 | 实际面积 （平方米） |  | 92540 |  |
|  | 实际建设规模 | 7850㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018年10月22日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2019年11月13日 |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019年8月18日 | 结构体系 |  |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 覃雅超 | ****** | XY15-J0031 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 项目负责人 | 戴志超 | ****** | 湘143171873636 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 技术负责人 | 邹再友 | ****** | B08083010600000170 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 谢长海 | ****** | 0432010194318003169 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 周绿元 | ****** | 0432110100005000383 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 周珍平 | ****** | 0432020294317009229 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 袁国雄 | ****** | 0432120200005000581 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 质量员 | 阳龙娥 | ****** | 0432010694317005659 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 王巧 | ****** | 4300024-CS021 | 注册公用设备工程师（给水排水） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 陈仁朋 | ****** | 4300024-AY005 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 黄频 | ****** | 4300024-S026 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县城北新区隆回大道改造工程  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110310              审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县隆回大道 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20191220号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2019〕6号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019年1月8日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 74700 |  | 总投资 （万元） |  | 3210 |
|  | 建设性质 | 改造 |  | 工程用途 |  | 道路用地 |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县城北新区隆回大道改造工程施工，项目全长3620米，土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准）工程全长3620米,道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020年10月12日 |  | 计划竣工 |  | 2021年09月27日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2020082801 |  | 开标时间 |  | 2020年08月28日 |
|  | 中标金额 (万元) | 2879.67 |  | 面积(平方米) |  | 74700 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  | 项目负责人 | 孙海花 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243131326308 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县城北新区隆回大道改造工程施工，项目全长3620米,道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包括土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准）工程全长3620米，道路规划红线宽30米。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2020081201 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2020年08月12日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2020年08月12日 |
|  | 项目负责人 | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  | 开工日期 | 2020年10月12日 |  | 竣工日期 |  | 2021年09月27日 |
|  | 中标金额 | 86.3901万元 |  | 总工期 |  | 350天 |
|  | 工程概况 | 本工程为隆回县城北新区隆回大道改造工程施工，项目全长3620米,道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准）工程全长3620米，道路规划红线宽30米 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020SZ00459（430500）-S180160245-SH |  | 审查完成日期 |  | 2020年02月10日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000188723744P |
|  | 施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430500730526872W |
|  | 建设规模 | 工程全长3620米，道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  | 合同编号 | HNCH20200911-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 2879.67 |
|  | 项目负责人 | 孙海花 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县城北新区隆回大道改造工程施工，项目全长3620米。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准）工程全长3620米，道路规划红线宽30米，道路等级为城市主干道。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020年9月11日 |  | 记录登记时间 |  | 2020年09月11日 |
|  | 计划开工日期 | 2020年10月12日 |  | 计划竣工日期 |  | 2021年09月27日 |
|  | 合同工期 | 350天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  | 合同名称 |  | 隆回县城北新区隆回大道改造工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2020年08月26日 |
|  | 合同金额 | 863901.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2020年08月26日 |
|  | 计划开工日期 | 2020年10月12日 |  | 计划竣工日期 |  | 2021年09月27日 |
|  | 合同工期 | 350天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  | 建设规模 | 项目工程全长3620米，道路规划红线宽30米 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 土方工程、路面路基工程、给排水工程及照明工程等（具体以招标人提供的图纸及工程量清单为准）工程全长3620米，道路规划红线宽30米 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县城北新区隆回大道改造工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202010130201 |
|  | 施工企业 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 湖南大学设计研究院有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 王巧 |
|  | 勘察企业 | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 祝青云 |
|  | 合同金额（万元） | 2879.67 |  | 面积（平方米） |  | 74700㎡ |
|  | 发证日期 | 2020年10月13日 |  | 合同工期 |  | 2020年10月12日至2021年09月27日 |
|  | 合同开工日期 | 2020年 10月12日 |  | 合同竣工日期 |  | 2021年09月27日 |
|  | 建设规模 | 3620m |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 孙海花 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243131326308 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 陈立新 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08031050000000216 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202010130201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价（万元） | 2591.703 | 实际面积 （平方米） |  | 74700 |  |
|  | 实际建设规模 | 74700㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年10月15日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2021年11月17日 |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2021年9月30日 | 结构体系 |  |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 郑慧 | ****** | XS19-A0311 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | XY15-J0031 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙海花 | ****** | 湘243131326308 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 陈立新 | ****** | B08031050000000216 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 邹再友 | ****** | 0432010194317008803 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 易遵飞 | ****** | 0432010194317008810 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 周 珊 | ****** | 0432020294316004584 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 魏伯强 | ****** | 0432020294317009205 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 孙卫刚 | ****** | 0432010694317005654 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 王巧 | ****** | 4300024-CS021 | 注册公用设备工程师（给水排水） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 陈仁朋 | ****** | 4300024-AY005 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南大学设计研究院有限公司 | 专业负责人 | 黄频 | ****** | 4300024-S026 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县白里路延伸段道路工程   审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110317           审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 91430524748389247J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县白里路 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20210728号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2020〕96号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020年12月14日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 99600 |  | 总投资 （万元） |  | 2600 |
|  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 |  | 道路用地 |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县白里路延伸段道路工程施工，项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含路面、路基、管网及绿化。新建LED路灯114，其中9m灯74.6m路灯40；新建电缆沟长2465新建通信排管总长2995m；给水管道迁移总长度3290m，其中dn160PE给水管2252M,dn110PE给水管43M. dn50UPVC给水接户管995m；绿化种乔木732株，其中重阳木515欧树217株。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2022年01月08日 |  | 计划竣工 |  | 2022年10月15日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZJ-2021-082 |  | 开标时间 |  | 2021年11月26日 |
|  | 中标金额 (万元) | 2400 |  | 面积(平方米) |  | 99600 |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  | 项目负责人 | 孙海花 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘243131326308 |
|  | 工程概况 | 项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含路面、路基、管网及绿化。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含路面、路基、管网及绿化。新建LED路灯114，其中9m灯74.6m路灯40；新建电缆沟长2465新建通信排管总长2995m；给水管道迁移总长度3290m，其中dn160PE给水管2252M,dn110PE给水管43M.dn50UPVC给水接户管995m；绿化种乔木732株，其中重阳木515欧树217株。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZJ-2021-071 |  | 中标单位 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2021年11月19日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2021年11月19日 |
|  | 项目负责人 | 李光均 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 51005127 |
|  | 开工日期 | 2022年01月08日 |  | 竣工日期 |  | 2022年10月15日 |
|  | 中标金额 | 72万元 |  | 总工期 |  | 280天 |
|  | 工程概况 | 项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含路面、路基、管网及绿化。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含路面、路基、管网及绿化。新建LED路灯114，其中9m灯74.6m路灯40；新建电缆沟长2465新建通信排管总长2995m；给水管道迁移总长度3290m，其中dn160PE给水管2252M,dn110PE给水管43M.dn50UPVC给水接户管995m；绿化种乔木732株，其中重阳木515欧树217株。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2021SZ00459（430500）-S180160158-SH |  | 审查完成日期 |  | 2021年09月13日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000188723744P |
|  | 施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430500730526872W |
|  | 建设规模 | 项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含路面、路基、管网及绿化。新建LED路灯114，其中9m灯74.6m路灯40；新建电缆沟长2465新建通信排管总长2995m；给水管道迁移总长度3290m，其中dn160PE给水管2252M,dn110PE给水管43M. dn50UPVC给水接户管995m；绿化种乔木732株，其中重阳木515欧树217株 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  | 合同编号 | HNCH20211208-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 2400 |
|  | 项目负责人 | 孙海花 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  | 建设规模 | 本工程为隆回县白里路延伸段道路工程施工，项目全长2490米 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括路面、路基、管网及绿化。新建LED路灯114，其中9m灯74.6m路灯40；新建电缆沟长2465新建通信排管总长2995m；给水管道迁移总长度3290m，其中dn160PE给水管2252M,dn110PE给水管43M. dn50UPVC给水接户管995m；绿化种乔木732株，其中重阳木515欧树217株。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2021年12月8日 |  | 记录登记时间 |  | 2021年12月8日 |
|  | 计划开工日期 | 2022年01月8日 |  | 计划竣工日期 |  | 2022年10月15日 |
|  | 合同工期 | 280天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | ZCJC-202112-01 |  | 合同名称 |  | 隆回县白里路延伸段道路工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 |  | 2021年12月03日 |
|  | 合同金额 | 720000元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2021年12月03日 |
|  | 计划开工日期 | 2022年01月08日 |  | 计划竣工日期 |  | 2022年10月15日 |
|  | 合同工期 | 280天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  | 建设规模 | 项目全长2490米，道路等级为城市主干道，延伸工程包含包含包含路面、路基、管网及绿化。新建LED路灯114，其中9m灯74.6m路灯40；新建电缆沟长2465新建通信排管总长2995m；给水管道迁移总长度3290m，其中dn160PE给水管2252M,dn110PE给水管43M. dn50UPVC给水接户管995m；绿化种乔木732株，其中重阳木515欧树217株。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 隆回县白里路延伸段道路工程2.49km路面、路基、管网及绿化等施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县白里路延伸段道路工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202201110201 |
|  | 施工企业 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 中成建充集团有限公司 |
|  | 设计企业 | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 尹华勇 |
|  | 勘察企业 | 湖南中核建设工程有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 祝青云 |
|  | 合同金额（万元） | 2400 |  | 面积（平方米） |  | 99600 |
|  | 发证日期 | 2022年01月11日 |  | 合同工期 |  | 2022年01月08日至2022年10月15日 |
|  | 合同开工日期 | 2022年 01月08日 |  | 合同竣工日期 |  | 2022年10月15日 |
|  | 建设规模 | 面积:99600㎡ |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 孙海花 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243131326308 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 罗明 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08193010500000075 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 李光均 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 51005127 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202201110201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2171.124 | 实际面积 （平方米） |  | 99600 |  |
|  | 实际建设规模 | 99600㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2022年1月13日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2022年12月15日 |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年10月20日 | 结构体系 |  |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙海花 | ****** | 湘243131326308 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 罗明 | ****** | B08193010500000075 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 陈明亮 | ****** | 0432210100016003675 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 陈森林 | ****** | 0432010194317008676 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 周绿元 | ****** | 0432220200005000633 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 刘期春 | ****** | 0432020294317009217 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 孙怡 | ****** | 0432010994317000484 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县城南管网工程  审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110323  审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 | 建设单位 | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 企业信用代码 | 114305240063305887 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县桃洪镇 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 | 市政工程 |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20220527号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批〔2021〕17号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021年4月23日 |  | 立项机关级别 | 县级 |  |
|  | 总面积 （平方米） | 63885㎡ |  | 总投资 （万元） | 3820 |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 | 道路用地 |  |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县城南管网工程施工，项目全长10.916km，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023年04月28日 |  | 计划竣工 | 2023年11月15日 |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZJ-2023-041 |  | 开标时间 | 2023年4月03日 |  |
|  | 中标金额 (万元) | 3267 |  | 面积(平方米) | 63885 |  |
|  | 发包单位名称 | 邵阳魏源投资发展有限公司 |  | 中标单位名称 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  |  |
|  | 项目负责人 | 康阔彬 |  | 项目负责人证书编号 | 湘243171859714 |  |
|  | 工程概况 | 本项目隆回县城南管网工程施工，项目全长10.916km，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长10916米，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZJ-2023-036 |  | 中标单位 | 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 招标方式 | 公开招标 |  |
|  | 开标时间 | 2023年03月3日 |  | 中标记录登记时间 | 2023年03月3日 |  |
|  | 项目负责人 | 严智杰 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 | 44026766 |  |
|  | 开工日期 | 2023年04月28日 |  | 竣工日期 | 2023年11月15日 |  |
|  | 中标金额 | 98万元 |  | 总工期 | 200天 |  |
|  | 工程概况 | 项目全长10916米，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200. |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 项目全长10916米，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200.,包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2022SZ00459（430500）-S180160160-SH |  | 审查完成日期 | 2022年08月23日 |  |
|  | 勘察单位名称 | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 | 91440605MA52G77C7M |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430500730526872W |  |
|  | 建设规模 | 项目全长10916米。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  | 承包单位 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  |
|  | 合同编号 | HNCH20230418-01 |  | 合同金额 （万元） | 3267 |  |
|  | 项目负责人 | 康阔彬 |  | 身份证号码 | ****** |  |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县城南管网工程施工，项目全长10.916km，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200。包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本项目隆回县城南管网工程施工，项目全长10.916km，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200。包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2023年04月18日 |  | 记录登记时间 | 2023年04月18日 |  |
|  | 计划开工日期 | 2023年04月28日 |  | 计划竣工日期 | 2023年11月15日 |  |
|  | 合同工期 | 200天 |  | 质量目标 | 合格 |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | XJGZ-202303-01 |  | 合同名称 | 隆回县城南管网工程监理合同 |  |
|  | 承包单位 | 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 |  | 签订日期 | 2023年03月13日 |  |
|  | 合同金额 | 980000元 |  | 合同记录登记时间 | 2023年03月13日 |  |
|  | 计划开工日期 | 2023年04月28日 |  | 计划竣工日期 | 2023年11月15日 |  |
|  | 合同工期 | 200天 |  | 质量目标 | 合格 |  |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县城南管网工程施工，项目全长10.916km，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200，包括污水管开挖、基槽支护、雨污水管铺设及基槽回填等。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县城南管网工程 |  | 施工许可证编号 | 430524202305080201 |  |
|  | 施工企业 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 | 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |  | 设计项目负责人 | 王勇 |  |
|  | 勘察企业 | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 勘察项目负责人 | 蒋嵘 |  |
|  | 合同金额（万元） | 3267 |  | 面积（平方米） | 63885㎡ |  |
|  | 发证日期 | 2023年5月8日 |  | 合同工期 | 2023年04月28日至2023年11月15日 |  |
|  | 合同开工日期 | 2023年 04月28日 |  | 合同竣工日期 | 2023年11月15日 |  |
|  | 建设规模 | 本项目隆回县城南管网工程施工，项目全长10.916km，其中新建雨水管5568米，污水管5348米，管径DN1000-DN1200， |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 康阔彬 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243171859714 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 魏伯强 |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08173010100001382 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 严智杰 |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 44026766 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524202305080201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2940.3 | 实际面积 （平方米） |  |  | 63885 |
|  | 实际建设规模 | 63885㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023年5月10日 | 竣工验收 备案日期 |  |  | 2024年1月17日 |
|  | 实际竣工 日期 | 2023年11月27日 | 结构体系 |  |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 严智杰 | ****** | 44026766 |
| 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 蒋蕾 | ****** | XS20-B0159 |
| 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 张刚群 | ****** | XS23-A292 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 康阔彬 | ****** | 湘243171859714 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 魏伯强 | ****** | B08173010100001382 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 陈少柳 | ****** | 0432010194316003920 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 李 果 | ****** | 0432010194318003079 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 彭南海 | ****** | 0432020294317009214 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 罗 明 | ****** | 0432020294317009231 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 魏 黔 | ****** | 0432010994317000491 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 项目负责人 | 王勇 | ****** | 4300070-1057 | 二级注册建筑师 |
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 专业负责人 | 夏祥青 | ****** | 4301624-AY004 | 注册土木工程师（岩土） |
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 专业负责人 | 陈铭 | ****** | 4301624-S006 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县县城城东管网工程                   审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110327                       审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 企业信用代码 | 114305240063305887 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县城区 |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20220751号 |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批（2021）15号 |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2021年05月14日 |  | 立项机关级别 | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 53416.4 |  | 总投资 （万元） | 3800 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为隆回县县城城东管网工程，敷设dn1000-dn1200管道，全长9.375km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施。 |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2023年01月09日 |  | 计划竣工 | 2023年08月17日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | HNSZ-2022-GC-126 |  | 开标时间 | 2022年12月20日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 3612.5253 |  | 面积(平方米) | 53416.4 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 中标单位名称 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南省招标有限责任公司 |  | 联合体承包单位名称 | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 孙海花 |  | 项目负责人证书编号 | 湘243131326308 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为隆回县县城城东管网工程，dn1000-dn1200管道，全长约9.375km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施。 |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县县城城东管网工程项目施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | HNSZ-2022-JL-112 |  | 中标单位 | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南省招标有限责任公司 |  | 招标方式 | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2022年12月09日 |  | 中标记录登记时间 | 2022年12月09日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 李光均 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 | 51005127 |
|  |  | 开工日期 |  | 2023年01月09日 |  | 竣工日期 | 2023年08月17日 |
|  |  | 中标金额 |  | 1080000.00元 |  | 总工期 | 220天 |
|  |  | 工程概况 |  | 隆回县县城城东管网工程项目排水主管网修建全长9375米，路幅宽35米，项目的材料采购、管沟开挖、管、拉管、绿化、照明、护坡等 |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县县城城东管网工程项目排水主管网修建全长9375米，路幅宽35米，项目的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管、绿化、照明、护坡等 |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2022SZ00421（430500）-S180071022-SH |  | 审查完成日期 | 2022年09月20日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 | 9143011155954261X0 |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111772250253X |
|  |  | 建设规模 |  | 排水主管网修建全长9375米。 |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNCH20221226-08 |  | 合同金额 （万元） | 3612.5253 |
|  |  | 项目负责人 |  | 孙海花 |  | 身份证号码 | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路排水工程，敷设dn1000-dn1200管道，全长约9.375km。工程内容包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡等附属设施(详见工程承包范围)。 |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2022年12月26日 |  | 记录登记时间 | 2022年12月26日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年01月09日 |  | 计划竣工日期 | 2023年08月17日 |
|  |  | 合同工期 |  | 220天 |  | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | ZCJC-202210-03 |  | 合同名称 | 隆回县县城城东管网工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 中成建充集团有限公司 |  | 签订日期 | 2022年12月27日 |
|  |  | 合同金额 |  | 1080000.00元 |  | 合同记录登记时间 | 2022年12月27日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2023年01月09日 |  | 计划竣工日期 | 2023年08月17日 |
|  |  | 合同工期 |  | 220天 |  | 质量目标 | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
|  |  | 建设规模 |  | 隆回县县城城东管网工程项目排水主管网修建全长9375米，路幅宽35米，项目的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管、绿化、照明、护坡等 |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 隆回县县城城东管网工程 |  | 施工许可证编号 | 430524202302100201 |
|  |  | 施工企业 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 | 中成建充集团有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 | 尹华勇 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 |  | 勘察项目负责人 | 祝红军 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 3612.53 |  | 长度（米） | 9375m |
|  |  | 发证日期 |  | 2023年02月10日 |  | 合同工期 | 220天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2023年01月09日 |  | 合同竣工日期 | 2023年01月09日 |
|  |  | 建设规模 |  | 长度：9375m |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 孙海花 |  | 项目负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘 243131326308 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 易遵飞 |  | 技术负责人身份证号码 | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08011050010010079 |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 李光均 |  | 总监理工程师身份证号码 | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 51005127 |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202302100201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 3341.29 |  | 实际面积 （平方米） |  | 53416.4 |
|  | 实际建设规模 |  | 9375米 |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2023年02月14日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2023年12月21日 |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2023年09月22日 |  | 结构体系 |  | / |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中成建充集团有限公司 | 总监理工程师 | 李光均 | ****** | 51005127 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 中成建充集团有限公司 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙海花 | ****** | 湘 243131326308 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 易遵飞 | ****** | B08011050010010079 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 王掌英 | ****** | 0432010494317010056 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 陈少柳 | ****** | 0432010494318000928 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 陈志飞 | ****** | 0432020294317009222 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 贺新荣 | ****** | 0432020294317009215 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 邹婷 | ****** | 0432010694317005661 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：工业集中区滨江路道路管网工程            审核部门（公章）：

工程编号：430524202412030121                      审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 |  | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 企业信用代码 |  | 914305247853813751 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 |  | 隆回县滨江路 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 |  | 建字第20210311号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 |  | 隆发改审批（2020）32号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 |  | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 |  | 2020年02月25日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） |  | 33623.9 |  | 总投资 （万元） |  | 3800 |
|  |  | 建设性质 |  | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路管网工程，敷设管道全长约5.34km，道路改建800米。包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡、路基路面改造及修复等相关工程。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 |  | 2021年10月20日 |  | 计划竣工 |  | 2022年03月30日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | ZJ-2021-073 |  | 开标时间 |  | 2021年10月08日 |
|  |  | 中标金额 (万元) |  | 3666.6120 |  | 面积(平方米) |  | 33623.9 |
|  |  | 发包单位名称 |  | 隆回县工业园开发建设投资有限公司 |  | 中标单位名称 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 |  | 戴志超 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘143171873636 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路管网工程，敷设管道全长约5.34km，道路改建800米。包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡、路基路面改造及修复等(详见施工图详见施工图纸及工程量清单)。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 隆回县县城城东管网工程项目施工总承包(具体工程内容以工程量清单为准)。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 |  | ZJ-2021--070 |  | 中标单位 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 |  | 湖南中技项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 |  | 2021年9月22日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2021年9月22日 |
|  |  | 项目负责人 |  | 彭志娥 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 |  | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43012071 |
|  |  | 开工日期 |  | 2021年10月20日 |  | 竣工日期 |  | 2022年03月30日 |
|  |  | 中标金额 |  | 980000.00元 |  | 总工期 |  | 161 |
|  |  | 工程概况 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路管网工程，敷设管道全长约5.34km，道路改建800米。包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡、路基路面改造及修复等相关工程(详见施工图详见施工图纸及工程量清单)施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 |  | 2021SZ01683（430100）-S180041053-SH |  | 审查完成日期 |  | 2021年07月23日 |
|  |  | 勘察单位名称 |  | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430100765611217B |
|  |  | 施工图审查机构名称 |  | 邵阳市施工图审查中心有限公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430500730526872W |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路、管网综合工程，敷设dn1000-dn1200管道，全长约5.34km，道路改建800米。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 |  | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 |  | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |
|  |  | 合同编号 |  | HNCH20211012-01 |  | 合同金额 （万元） |  | 3666.6120 |
|  |  | 项目负责人 |  | 戴志超 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路管网工程，敷设管道全长约5.34km，道路改建800米。包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡、路基路面改造及修复等相关工程(详见施工图详见施工图纸及工程量清单)。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 包括机械土石方工程、道路工程、绿化工程、照明市政工程、照明安装工程、雨排水工程、污水工程等（具体见招标人提供的施工图和工程量清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 |  | 2021年10月12日 |  | 记录登记时间 |  | 2022年10月12日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2021年10月20日 |  | 计划竣工日期 |  | 2022年03月30日 |
|  |  | 合同工期 |  | 161天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 |  | LP210930-02 |  | 合同名称 |  | 工业集中区滨江路道路管网工程监理合同 |
|  |  | 承包单位 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2021年9月30日 |
|  |  | 合同金额 |  | 980000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2021年9月30日 |
|  |  | 计划开工日期 |  | 2021年10月20日 |  | 计划竣工日期 |  | 2022年03月30日 |
|  |  | 合同工期 |  | 161天 |  | 质量目标 |  | 工程质量符合国家验收规范合格工程标准。 |
|  |  | 建设规模 |  | 本工程为工业集中区滨江路道路管网工程，敷设管道全长约5.34km，道路改建800米。包括管沟开挖、管道敷设、管井砌筑、绿化、照明、护坡、路基路面改造及修复等相关工程(详见施工图详见施工图纸及工程量清单) |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 |  | 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 |  | 工业集中区滨江路道路管网工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524202110200201 |
|  |  | 施工企业 |  | 湖南省辰河建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南国藩项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 |  | 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 尹华勇 |
|  |  | 勘察企业 |  | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 |  | 勘察项目负责人 |  | 黄海军 |
|  |  | 合同金额（万元） |  | 3666.6120 |  | 长度（米） |  | 5340m |
|  |  | 发证日期 |  | 2021年10月20日 |  | 合同工期 |  | 161天 |
|  |  | 合同开工日期 |  | 2021年10月20日 |  | 合同竣工日期 |  | 2022年03月30日 |
|  |  | 建设规模 |  | 5340m |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 戴志超 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘143171873636 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 王开文 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 |  | B08093010500000039 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 彭志娥 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 |  | 43012071 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524202110200201-JX-001 |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 3299.95 |  | 实际面积 （平方米） |  | 33623.9 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 5340米 |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2021年10月20日 |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2022年05月06日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2022年04月06日 |  | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 彭志娥 | ****** | 43012071 |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 赵永厉 | ****** | XS22-T1118 |
| 湖南国藩项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 袁威武 | ****** | XS17-K0016 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 项目负责人 | 戴志超 | ****** | 湘143171873636 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 王开文 | ****** | B08093010500000039 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 李晓燕 | ****** | 0432010494317000559 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 施工员 | 郑 慷 | ****** | 0432010494317000554 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 陈保江 | ****** | 0432020294317009230 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 安全员 | 陈友华 | ****** | 0432020294316004588 |
| 湖南省辰河建设工程有限公司 | 质量员 | 刘兰梅 | ****** | 0432010994317000485 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 项目负责人 | 尹华勇 | ****** | BO8043010500000042 | 市政工程 |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 专业负责人 | 蒋红荣 | ****** | 4301624-AY002 | 注册土木工程师（岩土） |
| 邵阳市城市规划设计研究院 | 专业负责人 | 夏成立 | ****** | 4301624-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县南塘生活垃圾处理场建设工程

工程编号：   430524202412110330

| 项目基本信息 | 建设单位 | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 企业信用代码 |  | 114305240063305887 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县南塘村 |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第20190012号 |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改审批（2017）115号 |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2017年12月05日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 6369.96 |  | 总投资 （万元） |  | 3000 |
|  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  | 建设规模 | 工程占地面积6369.96平方米，规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心.包括垃圾填埋场、水、电安装、垃圾专用进场道路、城区垃圾收集系统、垃圾运输和填埋作业设备以及配套的生活与生产管理设施。具体以施工图纸和工程量清单为准。 |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2019年09月25日 |  | 计划竣工 |  | 2020年07月21日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2019090901 |  | 开标时间 |  | 2019年09月09日 |
|  | 中标金额 (万元) | 2655.4712 |  | 面积(平方米) |  | 6369.96 |
|  | 发包单位名称 | 隆回县住房和城乡建设局 |  | 中标单位名称 |  | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南省大平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  | 项目负责人 | 戴志超 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湖143171873636 |
|  | 工程概况 | 工程占地面积6369.96平方米，规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心。 |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包括垃圾填埋场、水、电安装、垃圾专用进场道路、城区垃圾收集系统、垃圾运输和填埋作业设备以及配套的生活与生产管理设施。具体以施工图纸和工程量清单为准。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | TP2019090302 |  | 中标单位 |  | 四川建充工程项目管有 限公 |
|  | 招标代理机构 | 湖南天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  | 开标时间 | 2019年09月03日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2019年09月03日 |
|  | 项目负责人 | 张卫华 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 5400056 |
|  | 开工日期 | 2019年09月25日 |  | 竣工日期 |  | 2020年07月21日 |
|  | 中标金额 | 850000.00元 |  | 总工期 |  | 300天 |
|  | 工程概况 | 工程占地面积6369.96 平方米，规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心； |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包括垃圾填埋场、水、电安装、垃圾专用进场道路、城区垃圾收集系统、垃圾运输和填埋作业设备以及配套的生活与生产管理设施。具体以施工图纸和工程量清单为准。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019SZ00636（430500）-S180020008-SH |  | 审查完成日期 |  | 2019年05月10日 |
|  | 勘察单位名称 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430105395923642L |
|  | 施工图审查机构名称 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430000785380030J |
|  | 建设规模 | 建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  | 合同编号 | HNQX-201909-06 |  | 合同金额 （万元） |  | 2655.4712 |
|  | 项目负责人 | 戴志超 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  | 建设规模 | 工程占地面积 6369.96 平方米，规划建设日处理垃圾 500 吨的垃圾无害化综合处理中心。 |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括垃圾填埋场、水、电安装、垃圾专用进场道路、城区垃圾收集系统、垃圾运输和填埋作业设备以及配套的生活与生产管理设施。具体以施工图纸和工程量清单为准。 |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2019年09月17日 |  | 记录登记时间 |  | 2019年09月17日 |
|  | 计划开工日期 | 2019年09月25日 |  | 计划竣工日期 |  | 2020年07月21日 |
|  | 合同工期 | 300天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  | 合同名称 |  | 隆回县南塘生活垃圾处理场建设工程监理合同 |
|  | 承包单位 | 四川建充工程项目管理有 限公 |  | 签订日期 |  | 2019年09月10日 |
|  | 合同金额 | 850000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2019年09月10日 |
|  | 计划开工日期 | 2019年09月25日 |  | 计划竣工日期 |  | 2020年07月21日 |
|  | 合同工期 | 300天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  | 建设规模 | 工程占地面积6369.96 平方米，规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心； |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括垃圾填埋场、水、电安装、垃圾专用进场道路、城区垃圾收集系统、垃圾运输和填埋作业设备以及配套的生活与生产管理设施。具体以施工图纸和工程量清单为准。 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回县南塘生活垃圾处理场建设工程 |  | 施工许可证编号 |  | 430524201910100201 |
|  | 施工企业 | 湖南庆新建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 四川建充工程项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |  | 设计项目负责人 |  | 李志南 |
|  | 勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 谷淡平 |
|  | 合同金额（万元） | 2655.47 |  | 面积（平方米） |  | 6369.96 |
|  | 发证日期 | 2019年10月10日 |  | 合同工期 |  | 300天 |
|  | 合同开工日期 | 2019年09月25日 |  | 合同竣工日期 |  | 2020年07月21日 |
|  | 建设规模 | 面积：6369.96㎡ |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 戴志超 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 项目负责人证书编号 | 京1432017201873636 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 魏伯强 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  | 技术负责人证书编号 | B08173010100001382 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 张卫华 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  | 总监理工程师证书编码 | 5400056 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430524201910100201-JX001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价（万元） | 2402.13 | 实际面积 （平方米） |  | 6369.96 |  |
|  | 实际建设规模 | 6369.96㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2020年10月15日 | 竣工验收备案日期 |  | 2020年10月15日 |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2020年08月10日 | 结构体系 |  |  |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川建充工程项目管有 限公 | 总监理工程师 | 张卫华 | ****** | 5400056 |
| 四川建充工程项目管有 限公 | 专业监理工程师 | 简亮 | ****** | 51016450 |
| 四川建充工程项目管有 限公 | 专业监理工程师 | 伍启芳 | ****** | 51016069 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 项目负责人 | 戴志超 | ****** | 京1432017201873636 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 技术负责人 | 魏伯强 | ****** | B08173010100001382 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 王掌英 | ****** | 0432010494317000560 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 陈少柳 | ****** | 0432010494318000928 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 陈志飞 | ****** | 0432020294317009222 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 贺新荣 | ****** | 0432020294317009215 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 项目负责人 | 李志南 | ****** | 4300186-S005 | 一级注册结构工程师 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 专业负责人 | 朱泽民 | ****** | 4300186-CS006 | 注册公用设备工程师（给水排水） |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回县北山垃圾处理场建设工程项目 审核部门（公章）：

工程编号：430524202412110335                 审 核 人（签字）:

| 项目基本信息 |  | 建设单位 | 隆回县城市管理综合服务中心 |  | 企业信用代码 |  | 12430524445913398Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具体地点 | 隆回县北山镇 |  |  |  |  |
|  |  | 投资类型 | 社会投资 |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第201804454号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项文号 | 隆发改审批（2017）124号 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |
|  |  | 立项批复时间 | 2017年04月10日 |  | 立项机关级别 |  | 县级 |
|  |  | 总面积 （平方米） | 7954.62 |  | 总投资 （万元） |  | 2600 |
|  |  | 建设性质 | 新建 |  | 工程用途 |  | 市政公用工程 |
|  |  | 建设规模 | 本工程占地面积7954.62平方米，值班房157.24㎡；规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心。同时，配套建设室外道路、绿化给排水、供电等设施。项目需符合我县生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准，污染物排放满足生活垃圾填埋场污染控制标准等相关环保要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划开工 | 2019年02月14日 |  | 计划竣工 |  | 2019年09月02日 |
| 施工单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 | TP2019012101 |  | 开标时间 |  | 2019年01月21日 |
|  |  | 中标金额 (万元) | 2076.9398 |  | 面积(平方米) |  | 7954.62 |
|  |  | 发包单位名称 | 隆回县城市管理综合服务中心 |  | 中标单位名称 |  | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 联合体承包单位名称 |  | / |
|  |  | 项目负责人 | 曾 明 |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘1432014201513542 |
|  |  | 工程概况 | 工程占地面积7954.62平方米，值班房157.24㎡；规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心。 |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 | 主体工程设施、配套工程设施、生产管理和生活服务设施（具体以工程量清单及施工图所包含的内容为准）。 |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 |  | 中标通知书编号 | TP2019011601 |  | 中标单位 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |
|  |  | 开标时间 | 2019年01月17日 |  | 中标记录登记时间 |  | 2019年01月17日 |
|  |  | 项目负责人 | 田军 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 |  | 项目负责人证书编号 |  | 43004616 |
|  |  | 开工日期 | 2019年02月14日 |  | 竣工日期 |  | 2019年09月02日 |
|  |  | 中标金额 | 620000.00元 |  | 总工期 |  | 200天 |
|  |  | 工程概况 | 工程占地面积7954.62平方米，值班房157.24㎡；规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心； |  |  |  |  |
|  |  | 中标范围 | 隆回县北山垃圾处理场建设工程项目的主体工程设施、配套工程设施、生产管理和生活服务设施 、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。 |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 |  | 施工图审查合格书编号 | 2018SZ00636（430500）-S180020212-SH |  | 审查完成日期 |  | 2018年07月20日 |
|  |  | 勘察单位名称 | 中盐勘察设计院有限公司 |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430000444885348X |
|  |  | 施工图审查机构名称 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430000785380030J |
|  |  | 建设规模 | 建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心。 |  |  |  |  |
| 施工合同信息 |  | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 |  |  |  |  |
|  |  | 合同类别 | 单价合同 |  | 承包单位 |  | 湖南庆新建设工程有限公司 |
|  |  | 合同编号 | HNQX20190125-06 |  | 合同金额 （万元） |  | 2076.9398 |
|  |  | 项目负责人 | 曾明 |  | 身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 建设规模 | 工程占地面积7954.62平方米，值班房157.24㎡；规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 | 主体工程设施、配套工程设施、生产管理和生活服务设施（具体以工程量清单及施工图所包含的内容为准）。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订日期 | 2019年01月25日 |  | 记录登记时间 |  | 2019年01月25日 |
|  |  | 计划开工日期 | 2019年02月14日 |  | 计划竣工日期 |  | 2019年09月02日 |
|  |  | 合同工期 | 200天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
| 监理合同信息 |  | 合同编号 | / |  | 合同名称 |  | 隆回县北山垃圾处理场建设工程项目监理合同 |
|  |  | 承包单位 | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |  | 签订日期 |  | 2019年01月25日 |
|  |  | 合同金额 | 620000.00元 |  | 合同记录登记时间 |  | 2019年01月25日 |
|  |  | 计划开工日期 | 2019年02月14日 |  | 计划竣工日期 |  | 2019年09月02日 |
|  |  | 合同工期 | 200天 |  | 质量目标 |  | 合格 |
|  |  | 建设规模 | 工程占地面积7954.62平方米，值班房157.24㎡；规划建设日处理垃圾500吨的垃圾无害化综合处理中心； |  |  |  |  |
|  |  | 合同承包内容 | 隆回县北山垃圾处理场建设工程项目的主体工程设施、配套工程设施、生产管理和生活服务设施 、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务 |  |  |  |  |
| 施工许可信息 |  | 工程名称 | 隆回县北山垃圾处理场建设工程项目 |  | 施工许可证编号 |  | ****** |
|  |  | 施工企业 | 湖南庆新建设工程有限公司 |  | 监理企业 |  | 湖南朗峰建设项目管理有限公司 |
|  |  | 设计企业 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |  | 设计项目负责人 |  | 段正湖 |
|  |  | 勘察企业 | 中盐勘察设计院有限公司 |  | 勘察项目负责人 |  | 续培倍 |
|  |  | 合同金额（万元） | 2076.94 |  | 面积（平方米） |  | 7954.62 |
|  |  | 发证日期 | 2019年03月08日 |  | 合同工期 |  | 200天 |
|  |  | 合同开工日期 | 2019年02月14日 |  | 合同竣工日期 |  | 2019年09月02日 |
|  |  | 建设规模 | 面积：7954.62㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 | 曾明 |  | 项目负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 项目负责人证书编号 | 湘1432014201513542 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 丁改建 |  | 技术负责人身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 技术负责人证书编号 | B0811301050000004 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 | 田军 |  | 总监理工程师身份证号码 |  | ****** |
|  |  | 总监理工程师证书编码 | 43004616 |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  | 430524201903080201-JX-001 |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） |  | 2012.85 | 实际面积 （平方米） |  | 7954.62 |  |
|  | 实际建设规模 |  | 7954.62㎡ |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 |  | 2019年03月11日 | 竣工验收 备案日期 |  | 2019年12月26日 |  |
|  | 实际竣工 日期 |  | 2019年09月27日 | 结构体系 |  | / |  |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田军 | ****** | 43004616 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 郑惠 | ****** | XS19-A0311 |
| 湖南朗峰建设项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 覃雅超 | ****** | XY15-J0031 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 项目负责人 | 曾 明 | ****** | 湘1432014201513542 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 技术负责人 | 丁改建 | ****** | B08113010500000046 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 李晓燕 | ****** | 0432010494317000559 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 施工员 | 郑 慷 | ****** | 0432010494317000554 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 陈保江 | ****** | 0432020294317009230 |
| 湖南庆新建设工程有限公司 | 安全员 | 陈友华 | ****** | 0432020294316004588 |

附表2（设计人员）

| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 项目负责人 | 段正湖 | ****** | S18002-CS003 | 注册公用设备工程师（给水排水） |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 专业负责人 | 刘卡伟 | ****** | 4300076-AY005 | 注册土木工程师（岩土） |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 专业负责人 | 陈立新 | ****** | 4300076-S028 | 一级注册结构工程师 |

注：并在表中明确关键岗位人员是否有变更